# Visão Geral

## Introdução

Esta SOW (“SOW”) 05719988 descreve um conjunto de serviços (“Serviços Profissionais”) a serem fornecidos pela SFDC ao Cliente conforme definido abaixo. A SFDC reserva-se o direito de rejeitar esta SOW se não for assinada até August 31, 2026.

## “Cliente”

### Cliente: *Claro S.A.

### Responsável ou Administrador de Contratos do Cliente:  Washington Luis Almeida, washington.almeida@claro.com.br

### Contato de Faturamento do Cliente:  Anik Mercanti, RUA HENRI DUNANT, SAO PAULO, SP, 04709-110, Brasil, annik.mercanti@claro.com.br

### Contato de envio do cliente:  , RUA HENRI DUNANT, SAO PAULO, SP, 04709-110, Brasil, annik.mercanti@claro.com.br

## “SFDC”

### Entidade Legal da SFDC:  Salesforce Tecnologia Ltda.

### Contato de Vendas Principal da SFDC:  Juliana Brites, jbrites@salesforce.com

## Definições

Todos os termos em letras maiúsculas não definidos nesta SOW terão o significado estabelecido no Contrato.

### “Contrato” significa o Contrato de Serviços Profissionais firmado entre a SFDC e o Cliente (ou uma afiliada do Cliente) em 31 de janeiro de 2026.

### "Aplicação" significa qualquer serviço online, baseado na web e componentes on-premises offline disponibilizados pela SFDC ou qualquer Afiliada da SFDC ao Cliente sob um contrato separado em vigor entre o Cliente e a SFDC ou qualquer Afiliada da SFDC.

### “Pedido de Alteração” é uma emenda formal a esta SOW gerada pela SFDC e assinada por ambas as partes.

### “Data de Vigência” será a última das respectivas datas de assinaturas desta SOW pelas partes e do recebimento da PO, se exigido pelo Cliente ou pela SFDC.

### “Honorários” significam os honorários de Serviços Profissionais de acordo com o desempenho desta SOW.

### “Prazo da SOW” significa a duração do desempenho dos Serviços Profissionais de acordo com esta SOW e qualquer Pedido de Alteração.

### “T&E” significa todas as despesas relacionadas com viagens e outras despesas, incluindo, mas não se limitando ao transporte, quilometragem e despesas razoáveis desembolsadas, incorridas pela SFDC na execução dos Serviços Profissionais.

# Escopo

Sujeito aos termos desta SOW e do Contrato, a SFDC prestará os Serviços Profissionais estabelecidos abaixo nesta Seção 2.

## Histórico/Objetivo

Os objetivos comerciais de alto nível do Cliente para estes Serviços Profissionais estão resumidos abaixo.  Estes objetivos são apenas para fins informativos (não uma obrigação do Cliente ou da SFDC).

Em alto nível, o Cliente pretende atingir os seguintes objetivos de negócio:

      - Reduzir o time-to-market (TTM) de novas ofertas, planos e promoções, substituindo matrizes e customizações legadas por capacidades declarativas nativas (EPC e Motor de Regras) da Communications Cloud.

      - Unificar o catálogo comercial das cinco linhas de negócio (Móvel, TV, Banda Larga, Fixo e Aparelhos) em um modelo de dados único, aderente ao padrão TM Forum SID.

      - Habilitar a venda ágil de combos multi-LOB, com cross-sell e up-sell, por meio do carrinho de vendas (CPQ/Cart).

      - Modelar de forma declarativa as regras de elegibilidade, compatibilidade e precificação, reduzindo a dependência de código customizado.

      - Validar, por meio de uma Prova de Conceito (PoC), o padrão de decomposição de pedidos (Order Management) e o payload de integração com os sistemas legados.

## Serviços de Implementação

A SFDC irá configurar a Aplicação conforme definido abaixo (“Serviços de Implementação”) usando a metodologia de entrega da SFDC descrita na Seção 3.

### Salesforce Industries (SFI) Services - Communication Cloud

#### SFI - Communication Cloud - EPC/Product Catalog

### Descrição

### A SFDC desenhará e modelará o Enterprise Product Catalog (EPC) da Communications Cloud como catálogo comercial principal, contemplando até 100 (cem) produtos comerciais (até 20 por linha de negócio: Móvel, TV, Banda Larga, Fixo e Aparelhos), organizados em duas camadas — Produto Comercial e Produto Técnico/CFS —, conforme o padrão TM Forum SID. O escopo inclui a definição do product template (Object Type / Product Specification), a estrutura de Catalogs e a modelagem de até 5 (cinco) promoções/descontos. A configuração efetiva no EPC será realizada em escopo de Prova de Conceito (PoC): 1 (uma) oferta por linha de negócio precificada e publicada, usando a Comms Cloud como catálogo comercial principal.

### Premissas

### Desenvolvimento: O Cliente ou o Integrador de Sistemas (SI) é responsável pelas atividades de DevOps. O Salesforce Industries utilizará sempre a capacidade nativa do produto disponível em disponibilidade geral (GA), em vez de opções personalizadas. As integrações com sistemas externos (por exemplo, verificação de crédito, cobertura/serviceability, inventário e pagamentos) não fazem parte do escopo desta PoC e, quando aplicável, serão simuladas/mockadas em ambiente Sandbox.

### Geral e testes: A SFDC (geralmente, quando em uma função Principal) é responsável por Descrição de Design e Desenvolvimento, além de testes de unidade no ambiente de desenvolvimento. O Cliente ou SI (geralmente) é responsável por: gerenciamento de ambiente de instâncias de teste (incluindo usuários, permissões, dados, sistemas de integração etc.) Estabelecimento de critérios de entrada e saída para cada ciclo de testes (teste de sistema/integração, teste de desempenho/escalabilidade, teste de aceitação do usuário, teste de regressão, teste de implantação etc.) Treinamento e gerenciamento de recursos de teste. Gerenciamento da execução de teste, incluindo validação de correção de defeitos.

#### SFI - Communication Cloud - CPQ

### Descrição

### A SFDC utilizará os recursos prontos para uso do Carrinho para dar suporte às funções de configuração, preço e cotação. A SFDC dará suporte ao Cliente/SI para criar a interface do usuário de Cotação para Pedido utilizando as capacidades de EPC/CPQ e API.

### Premissas

### As interfaces com sistemas externos em todos os processos de Cotação para pedido devem ser concluídas pelo Cliente ou o SI (com suporte de Arquitetos do Salesforce Industries), incluindo, mas não se limitando à: validação de endereço, verificação de capacidade de serviço, verificação de crédito/fraude, pagamentos, verificação de inventário.

### Desenvolvimento: O Cliente ou o Integrador de Sistemas (SI) é responsável pelas atividades de DevOps. O Salesforce Industries utilizará sempre a capacidade nativa do produto disponível em disponibilidade geral (GA), em vez de opções personalizadas. Nesta PoC, as interfaces com sistemas externos do fluxo de Cotação para Pedido serão simuladas/mockadas; a construção das integrações produtivas é responsabilidade do Cliente ou do SI.

### Geral e testes: A SFDC (geralmente, quando em uma função Principal) é responsável por Descrição de Design e Desenvolvimento, além de testes de unidade no ambiente de desenvolvimento. O Cliente ou SI (geralmente) é responsável por: gerenciamento de ambiente de instâncias de teste (incluindo usuários, permissões, dados, sistemas de integração etc.) Estabelecimento de critérios de entrada e saída para cada ciclo de testes (teste de sistema/integração, teste de desempenho/escalabilidade, teste de aceitação do usuário, teste de regressão, teste de implantação etc.) Treinamento e gerenciamento de recursos de teste. Gerenciamento da execução de teste, incluindo validação de correção de defeitos.

### Implantação em Produção e Go-live. A implantação em ambiente de Produção e o go-live não fazem parte do escopo desta SOW. Os Serviços Profissionais compreendem o desenho, a modelagem e a validação de uma Prova de Conceito (PoC) em ambiente Sandbox. A eventual industrialização e implantação em Produção serão objeto de SOW específica.

### Documentação. A SFDC fornecerá os artefatos de desenho (Detalhamento Funcional das Ofertas, Product Model Blueprint e recomendações de regras de negócio) e o Relatório Final, que refletem o estado da PoC configurada.

## Premissas e Exclusões de Escopo

### Premissas de Escopo

- O escopo pode ser limitado pela complexidade dos requisitos técnicos e modelos de dados do Cliente, bem como pela funcionalidade e recursos da Aplicação.

- Os recursos padrão serão usados sempre que for razoavelmente possível.

- A configuração cliques sem Código será usada sempre que for razoavelmente possível.

- Código personalizado será usado somente se a SFDC considerar necessário.

- O escopo assume um único idioma e uma única moeda, conforme aplicável

- A entrega do desenvolvimento em 8 (oito) semanas está condicionada ao aceite, pelo Cliente, da Cláusula de Consentimento para o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) desta SOW. Sem tal aceite, o cronograma poderá ser reajustado mediante Pedido de Alteração.

- O Cliente disponibilizará ambiente Sandbox adequado e os acessos necessários no início do projeto.

- O escopo de configuração está limitado a até 100 produtos comerciais (até 20 por linha de negócio) e até 5 promoções, com 1 oferta por linha de negócio publicada na PoC.

- O Cliente disponibilizará, em tempo hábil, os especialistas (SMEs) de TI e de Negócio e a documentação das ofertas atuais.

- As integrações com sistemas externos serão simuladas/mockadas em Sandbox; nenhuma integração produtiva será construída neste escopo.

### Exclusões de Escopo

- Qualquer trabalho não especificado nesta SOW é considerado fora de escopo, incluindo, sem limitação:

Migração de dados legados

- APIs personalizadas

- Configuração de aplicativo móvel

- Mudança Centrada no Ser Humano ou serviços educacionais

- Serviços de gerenciamento de alterações

- Teste e otimização de performance

- Requerimentos não-funcionais, incluindo, sem limitação, conformidade de segurança, padrões de acessibilidade, certificações regulatórias.

- Suporte contínuo, manutenção e melhorias futuras

- Implantação em ambiente de Produção e go-live

- Construção de integrações produtivas com sistemas legados (Billing, OSS/BSS, CRM e meios de pagamento)

- Desenvolvimento de código customizado (Apex, LWC) além do estritamente necessário à PoC, a critério da SFDC

- Migração, limpeza ou deduplicação de dados históricos

- Redesenho de processos de orquestração e fulfillment

- Fornecimento de licenças de software Salesforce ou de terceiros

- Serviços gerenciados (AMS) e hypercare pós go-live

# Cronograma e Honorários dos Serviços Profissionais

## Cronograma

A SFDC estima que o projeto tenha duração de 12 (doze) semanas. Esta estimativa baseia-se na suposição da SFDC de que será capaz de executar os Serviços Profissionais sem atrasos iniciados pelo Cliente. Um cronograma preliminar é estabelecido abaixo, e um cronograma mais detalhado do projeto é produzido durante a fase de Definição do projeto. Os Serviços Profissionais começam em uma data de início a ser acordada mutuamente por escrito (e-mail aceitável), mas não antes da Data Efetiva desta SOW. O desenvolvimento (Marcos 1 a 3) é entregue em 8 (oito) semanas, mediante o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), conforme consentimento do Cliente; as semanas 9 a 12 (Marco 4) destinam-se ao acompanhamento do Teste de Aceitação do Usuário (UAT), à transferência de conhecimento (KT) e à consolidação do Relatório Final.

## Metodologia dos Serviços de Implementação Salesforce

A Salesforce utiliza a Metodologia de Serviços Profissionais Salesforce (“MSPS”) para executar os Serviços de Implementação. A MSPS envolve quatro etapas: Definição (Define), Desenho (Design), Entrega (Deliver) e Implantação (Deploy).

Essa metodologia é adaptável e ajustada para atender as necessidades únicas de cada cliente, incorporando ambos os princípios waterfall e agile. A estrutura escolhida depende das necessidades do Cliente, da natureza do engajamento e das recomendações da SFDC sobre melhores práticas. Durante as etapas de Definição e Desenho, a SFDC e o Cliente acordarão quanto à abordagem planejada, incluindo como o escopo será gerenciado.

Como parte da Metodologia de Serviços Profissionais Salesforce:

      - A SFDC e o Cliente documentarão a funcionalidade de Aplicação configurada desejada como uma lista de necessidades funcionais por tipo de usuário ("Histórias de Usuário").

      - O desenvolvimento será feito em uma série de incrementos regulares ("Sprints"), que incluem a entrega dos componentes da solução e testes dos mesmos, à medida em que são construídos.

      - As revisões de desenvolvimento são realizadas mediante a conclusão de cada Sprint para medir o progresso funcional, bem como para validar e fornecer feedback.

      - A priorização contínua da História do Usuário, conforme acordado mutuamente por escrito (suficiente por e-mail) entre o Proprietário do Produto do Cliente e a SFDC ditará o conteúdo final da Aplicação configurada.

      - O Proprietário do Produto do Cliente (conforme definido na Seção 6) pode solicitar funcionalidades adicionais ou alternativas com base na priorização das Histórias de Usuário, à medida em que são refinadas e desenvolvidas durante a etapa de Entrega da Aplicação configurada. Como consequência, o escopo preciso da Aplicação configurada não pode ser determinado no início dos Serviços de Implementação e o escopo detalhado descrito acima pode não ser completado como parte dos Serviços de Implementação.

### Etapas de Definição e Desenho

Antes das etapas de Definição e Desenho, a SFDC prepara um conjunto de riscos, premissas, metas de projeto, objetivos, limitações, métricas de sucesso e partes interessadas.

Durante as etapas de Definição e Desenho, a SFDC inicia o projeto e colaborativamente estabelece as metas e objetivos de resultados de negócio do Cliente. A SFDC e o Cliente também definirão como o projeto será gerenciado e o plano de execução, incluindo escopo, recursos, cronograma, orçamento e teste de qualidade (quality assurance). As etapas de Definição e Desenho estabelecem a arquitetura em alto nível necessária para iniciar a etapa de Entrega. A SFDC documenta a solução de negócio e os componentes técnicos para que o Cliente possa prover aprovação formal. As Descrição das etapas de Definição e Desenho, com frequência, ocorrem simultaneamente. Caso seja mutuamente acordado, a etapa de Entrega poderá ser iniciada antes das etapas de Definição e Desenho se encerrarem.

Durante as etapas de Definição e Desenho, a SFDC coordenará as seguintes reuniões, que ocorrerão sequencialmente.

- Alinhamento do Time de Projeto: os times da SFDC e do Cliente confirmam um entendimento inicial do escopo do projeto, realizam o planejamento preliminar, alinham funções e acompanhamento do projeto e mecanismos de controle.

- Reunião de Kickoff e Alinhamento da Metodologia: os times alinham elementos críticos da MSPS. A SFDC facilita sessões de descoberta para criar o backlog inicial das Histórias de Usuário.

- Arquitetura Técnica e Análise de Integração: a SFDC analisa os requerimentos técnicos para os Serviços de Implementação.

- Preparação da Construção: por fim, o time realiza as preparações para iniciar a entrega da solução, incluindo:

  - Os ambientes são inicializados e configurados;

  - Acompanhamento do gerenciamento de código e desenvolvimento, bem como aquisição e configuração dos sistemas de gerenciamento;

  - Histórias de Usuário suficientes são mutuamente acordadas para o início do desenvolvimento (normalmente o suficiente para, ao menos, dois Sprints).

Entregáveis de Definição e Desenho

- Documentos de Planejamento estabelecem um plano de referência para o desenho e configuração da Aplicação e refinamento do escopo, requerimentos do cliente e datas de entrega preliminares. Os Documentos de Planejamento incluem PMP, Cronograma de Referência, Desenho da Solução em Alto-Nível, Garantia de Qualidade e Planos de Testes. Uma vez aprovados mutualmente, os Documentos de Planejamento são um ponto de referência para governar o escopo do projeto, cronograma, orçamento e entregáveis.

- Documentos de Desenho descrevem o desenho em geral e o escopo funcional da Aplicação configurada. Os Documentos de Desenho incluem o desenho da solução em alto-nível, a matriz de perfil de usuário, o desenho do modelo de objeto, o mapa de história e o backlog do produto das histórias de usuário, garantia de qualidade e planos de testes, e cronograma de referência revisto. Uma vez aprovados os Documentos de Desenho, a SFDC iniciará a etapa de Entrega. Em projetos com tendência agile, o desenho da solução em alto-nível e o mapa de história podem ser finalizados após o início da etapa de Entrega.

### Etapa de Entrega

A etapa de Entrega poderá começar antes das etapas de Definição e Desenho serem totalmente concluídas, se mutuamente acordado entre Cliente e SFDC nos Documentos de Planejamento.

Na etapa de Entrega, a SFDC configura, desenvolve e testa a Aplicação em uma série de Sprints de desenvolvimento baseados no backlog do produto das Histórias de Usuário, dos Documentos de Planejamentos e dos Documentos de Desenho. Durante cada Sprint, a SFDC e o Cliente selecionam Histórias de Usuário, finalizam o desenho, constroem e testam a funcionalidade, executam scripts de testes e obtêm aceitação. A SFDC realizará o teste unitário da Aplicação configurada e criará, de forma independente, casos de teste para validar a conformidade com o critério de aceitação definido. A SFDC e o Cliente também conduzirão reuniões de Revisão de Sprint para determinados Sprints para possibilitar ao Cliente que forneça feedback.

O Cliente é responsável por conduzir os Testes Integrados de Sistema (STI) e os Testes de Aceitação de Usuário (UAT) e fornecer feedback e aceitação. A SFDC ajudará a coordenar e facilitar o STI e o UAT. Após a conclusão do UAT final do Cliente, a SFDC trabalhará com o Cliente para confirmar a concordância para a implantação da Aplicação configurada no ambiente de produção.

Entregáveis da Etapa de Entrega

- Aplicação Configurada: Versão da Aplicação que é implementada de acordo com os Documentos de Desenho aprovados.

- Conclusão do UAT: Notificação do Cliente de conclusão do UAT, aceitação final da Aplicação configurada e concordância em implantar no ambiente de produção.

### Etapas de Implantação

Após a concordância do Cliente para o go-live, a Aplicação configurada será migrada para Produção, com base nas instruções de implantação criadas pela SFDC. A responsabilidade pela implantação da produção está definida na Seção 2.

Após a implantação, a SFDC atualizará e publicará uma versão final da checklist de implantação para refletir os Serviços de Implementação completos e os resultados atuais da implantação da produção.

Entregáveis da Etapa de Implantação

- Plano de Implantação: Documenta a abordagem para implantar a Aplicação configurada, o código e a funcionalidade ao ambiente de produção do Cliente.

- Aplicação de Produção Implantada: Aplicação configurada implantada migrada para o ambiente de produção.

- Documentação de Histórias de Usuário/Backlog do Produto: Documentos refletindo a versão final das Histórias de Usuário aceitas que são implementadas como parte da Aplicação configurada.

- Documentação da Aplicação configurada: a Documentação da Aplicação configurada será fornecida conforme definido na Seção 2.

## Aceitação

Após a conclusão de cada Entregável, a SFDC, conforme aplicável: (a) enviará uma cópia completa de tal Entregável ao Cliente; e (b) a pedido do Cliente, demonstrará a funcionalidade de tal Entregável ao Cliente.  O Cliente é responsável por revisar e testar todos os Entregáveis de acordo com esta SOW de acordo com quaisquer critérios de aceitação e planos de teste mutuamente acordados por escrito pelas partes para tal Entregável.  O Cliente fornecerá à SFDC uma notificação por escrito de aceitação para cada Entregável imediatamente após a aceitação; no entanto, a falha em rejeitar um Entregável, como estabelecido abaixo, será considerada aceitação.  Se o Cliente, em seu julgamento razoável e de boa fé, determinar que qualquer Entregável submetido não satisfaz os critérios de aceitação acordados conforme especificado nesta SOW ou conforme mutuamente acordado por escrito pelas partes para tal Entregável, o Cliente deverá notificar a SFDC por escrito dentro de dez (10) dias úteis após o envio do Entregável pela SFDC, especificando as deficiências em detalhes.  A SFDC utilizará esforços comercialmente razoáveis para corrigir tais deficiências e reapresentar o Entregável ao Cliente tão logo seja praticável.  O Cliente revisará e testará novamente o Entregável contra tais critérios de aceitação acordados e detalhará quaisquer deficiências à SFDC por escrito dentro de dez (10) dias úteis após a reapresentação do Entregável.  Se um Entregável não atender a tais critérios de aceitação especificados nesta SOW após sua segunda (2º) reapresentação ao Cliente, o Cliente pode, como sua única e exclusiva solução: (i) rejeitar novamente o Entregável e devolvê-lo à SFDC para posterior correção e reapresentação de acordo com o processo descrito acima (e se o Entregável não for aceito após duas (2) reapresentações, a questão será encaminhada ao patrocinador executivo do Cliente para o projeto associado a esta SOW e ao Gerente de Projeto ou Gerente de Engajamento da SFDC), ou (ii) encerrar esta SOW imediatamente após notificação por escrito e recuperar todos os honorários de Serviços Profissionais pagos sob esta SOW por tal Entregável deficiente.  Se as partes determinarem que os requisitos funcionais ou critérios de aceitação especificados nesta SOW exigem modificações (por exemplo, devido a premissas incorretas ou requisitos alterados), elas cooperarão de boa fé para assinar um Pedido de Alteração para tais requisitos ou critérios de aceitação revisados.  A aceitação de Estórias de Usuário desenvolvidas e demonstradas ao Cliente é um processo interativo, ao qual o acima exposto não se aplica. Em vez disso, o Cliente deverá aceitar formalmente as Histórias de Usuário por meio do aplicativo de rastreamento ou por escrito (aceitável por e-mail). Caso o Cliente não aceite Histórias de Usuário sujeitas ao acima exposto, nem rejeite Histórias de Usuário por escrito (e-mail aceitável), então tais Histórias de Usuário serão consideradas aceitas no primeiro dos dez (10) dias úteis após a demonstração da História ou dois (2) dias úteis após o término da Sprint em que a História do Usuário foi concluída.

# Honorários dos Serviços Profissionais

## Honorários Fixos com Base em Marcos

Os Serviços Profissionais são prestados com base em honorários fixos. Um Pedido de Alteração pode ser necessário se houver mudanças no escopo do projeto, recursos, cronograma, marcos, Entregáveis, complexidade ou designação de um novo gerente de projeto do Cliente. A SFDC faturará ao Cliente após a aceitação de cada marco. Impostos e T&Es efetivos, se aplicáveis, serão faturados mensalmente e pagos de acordo com os termos do Contrato.

A tabela a seguir mostra os marcos planejados, as datas de conclusão previstas e os honorários faturáveis para cada um deles:

| # | Marco | Critérios de Aceitação | Semana Estimada (Início–Fim) |  | Honorário (sem Imposto) | Honorário (com Imposto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imersão e Discovery de Produtos | Atividade: Workshops de descoberta com TI e Negócio para mapeamento e detalhamento funcional das ofertas, planos e serviços atuais das cinco linhas de negócio. Critério de aceite: Documento de Detalhamento Funcional das Ofertas revisado e aceito formalmente pelo Cliente. | 1–2 |  | R$ 107.236,11 | R$ 114.752,39 |
| 2 | Modelagem (Product Blue Print) | Atividade: Desenho do modelo de dados no EPC (camadas comercial e técnica/CFS, Object Types e atributos) e especificação das regras de elegibilidade, compatibilidade e precificação no Motor de Regras. Critério de aceite: Product Model Blueprint (PMB) e recomendações de regras de negócio aprovados pelo Cliente. | 3–4 |  | R$ 107.236,11 | R$ 114.752,39 |
| 3 | Configuração e Build (PoC) | Atividade: Configuração da Prova de Conceito em Sandbox — 1 oferta por linha de negócio, contemplando prateleira, carrinho (CPQ), validações e payload de decomposição de pedido (Order Management). Critério de aceite: PoC demonstrada e validada em Sandbox, com UAT aceito pelo Cliente. Desenvolvimento entregue em 8 semanas mediante uso de ferramentas de IA (ver Cláusula de Consentimento de IA). | 5–8 |  | R$ 321.708,32 | R$ 344.257,16 |
| 4 | Suporte UAT e Transferência de Conhecimento | Atividade: Acompanhamento do UAT do Cliente, workshops de transferência de conhecimento (TI e Negócio) e consolidação do Relatório Final. Critério de aceite: Conclusão dos workshops de KT e entrega e aceite do Relatório Final do projeto. | 9–12 |  | R$ 107.236,11 | R$ 114.752,39 |
|  | Honorários Totais dos Serviços Profissionais |  |  | R$ 643.416,64 |  | R$ 688.514,33 |
|  | Alíquota de Impostos na Data de Vigência |  | 6,55 |  |  |  |
|  | Impostos Estimados |  | R$ 45.097,69 |  |  |  |
|  | T&E Estimadas |  | R$ 0,00 |  |  |  |
|  | Total estimado (Honorários, Impostos e T&E) |  | R$ 688,514.33 |  |  |  |

## Requerimentos de Viagens e Despesas (T&E)

As T&Es não estão atualmente estimadas e, portanto, não estão incluídas nos honorários de Serviços Profissionais estabelecidos nesta SOW.

Embora este projeto tenha como premissa principal a execução remota, a SFDC e o Cliente reconhecem a importância de momentos presenciais para determinadas atividades críticas ao sucesso do projeto como: workshops de descoberta, PI Planning, refinamento de HDU, sessões de alinhamento estratégico, validação de entregas e atividades de capacitação técnica. Não são consideradas atividades critícas: desenvolvimento, acompanhamento de testes e sustentação.

A utilização desta capacidade será acompanhada pela Gestão do Projeto SFDC e os critérios de criticidade devem ser respeitados pelo Cliente e, caso contrário, as T&Es serão faturadas separadamente e reembolsadas pelo Cliente de acordo com a política de Viagens e Despesas da Salesforce.

## Informacões Fiscais do Cliente

### CNPJ#:  40.432.544/0001-47

### Isento de Tributos? Não

### Moeda: BRL

## Requisitos de PO do Cliente

Uma Ordem de Compra (“PO”) é requerida para a compra ou pagamento dos serviços desta SOW.

## PO# do Cliente:

Valor da PO:

## *** REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA ***

A partir de 1º de janeiro de 2026, as notas fiscais emitidas pela Salesforce refletirão as mudanças determinadas pela Lei Complementar 214/2025, conforme detalhado abaixo:

(a) Durante o ano de 2026, a CBS e o IBS serão mencionados nas notas fiscais  apenas para fins informativos, porém não serão incluídos no valor bruto dos Serviços Profissionais. Neste período, o PIS, a COFINS e o ISS continuarão sendo incluídos no valor bruto dos Serviços Profissionais.

(b) A partir de 2027, o PIS e a COFINS serão extintos e a CBS e o IBS passarão a integrar o valor bruto dos Serviços Profissionais, conforme as alíquotas determinadas na legislação aplicável. O ISS continuará incluído no valor bruto dos Serviços Profissionais, conforme a alíquota determinada na legislação aplicável.

| Tributos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBS | *0.90% | Conforme alíquotas determinadas na legislação aplicável |  |  |  |  |  |  |
| IBS | *0.10% | **0.10% | **0.10% | Conforme alíquotas determinadas na legislação aplicável |  |  |  |  |
| PIS | 0.65% | Extinto |  |  |  |  |  |  |
| COFINS | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS | 2.9% |  |  | Gradual rate reduction |  |  |  | Extinct |

*Alíquota para fins informativos apenas, não integra valor bruto dos Serviços Profissionais

**Conforme determinado no Art. 344 da Lei Complementar 214/2025.

Os valores líquidos dos Serviços Profissionais não serão alterados em razão da implementação da Lei Complementar 214/2025, porém os valores brutos poderão sofrer alterações. Conforme determinado no PSA, todos os Tributos incidentes sobre os Serviços Profissionais serão suportados pelo Cliente.

# Recursos da SFDC

## Trabalhos Faturáveis

### Todos os trabalhos conduzidos por recursos sob esta SOW são considerados Serviços Profissionais faturáveis e não estão relacionados a serviços habilitados fornecidos por programas SFDC (por exemplo, Suporte ao Produto, Sucesso do Cliente etc.). O Cliente submeterá os casos de suporte técnico em geral à equipe de suporte da Salesforce associada ao uso dos serviços online do Cliente. A SFDC não executará tarefas gerais de suporte técnico sob esta SOW.

## Proficiência

### A SFDC proverá proficiência exclusivamente na Aplicação e não garante que os recursos sejam proficientes em outras linguagens de programação ou plataformas.

## Horário Fora do Expediente

### Os Serviços Profissionais serão realizados durante o horário comercial normal (de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30 no fuso horário do local onde está localizado o recurso de Serviços Profissionais, salvo acordo em contrário por escrito entre as partes (e-mail é suficiente), excluindo feriados. Programação de trabalho fora desse horário comercial normal ("Trabalho fora do horário comercial") requer considerações sobre o pessoal e precisa ser planejada com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência da necessidade

Os recursos dos Serviços Profissionais serão alocados de acordo com um plano de alocação mutuamente acordado no início do engajamento. Desde que envie uma notificação prévia com 2 (duas) semanas de antecedência à SFDC, o Cliente poderá solicitar alterações ao plano de alocação dos recursos dos Serviços Profissionais, incluindo os exemplos listados abaixo. Caso o Cliente solicite alterações com notificação prévia inferior a 2 (duas) semanas, a continuidade dos recursos da SFDC não poderá ser garantida e a SFDC poderá faturar o Cliente pelas horas planejadas e quaisquer custos não reembolsáveis (ex. T&E) relativos àquelas 2 (duas) semanas. Exemplos de alterações que o Cliente poderá solicitar incluem, sem limitação, o seguinte:

  - mudança da data de início do projeto;

  - atrasos ou suspensão das Descrição do projeto;

  - redução da alocação de recursos dos Serviços Profissionais; e

  - extensão desta SOW além da data final do engajamento.

## Consentimento para o Uso de Subcontratados e Subprocessadores Aprovados

### A SFDC será responsável pela execução dos Serviços Profissionais por seu pessoal, incluindo subcontratados (se houver), exceto conforme de outra forma aqui especificado. O Cliente concorda, ao assinar esta SOW, que a SFDC poderá utilizar subcontratados para a execução dos Serviços Profissionais. Caso o Cliente forneça à SFDC acesso a Dados Pessoais, o Cliente concorda que o pessoal da SFDC e suas Afiliadas (conforme aplicável), poderão processar tais Dados Pessoais mediante o uso de ferramentas de terceiros baseadas na nuvem listadas em https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/professional-service-agreements-and-terms/psa-infrastructure-and-subprocessors.pdf a partir da Data Efetiva. Para os fins desta SOW,   Dados Pessoais significam informações eletrônicas relativas a uma pessoa física identificada ou identificável, sendo tais dados fornecidos à SFDC para a execução dos Serviços Profissionais.

## Consentimento para o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial (IA)

### O Cliente reconhece e concorda, ao assinar esta SOW, que a SFDC e suas Afiliadas poderão utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (IA), incluindo IA generativa, próprias ou de subprocessadores aprovados, para apoiar a execução dos Serviços Profissionais — por exemplo, na aceleração de descoberta, modelagem de dados, geração e revisão de configuração, documentação e artefatos de projeto. O uso de tais ferramentas observará os princípios de IA Confiável (Trusted AI) da Salesforce, os termos do Contrato e as políticas aplicáveis de proteção de dados, sendo a relação de subprocessadores e ferramentas de terceiros aprovados aquela disponível no endereço referido na cláusula anterior. O prazo de entrega do desenvolvimento em 8 (oito) semanas e os Honorários estabelecidos nesta SOW estão condicionados a este consentimento; na ausência dele, o cronograma, os Marcos e os Honorários poderão ser reajustados mediante Pedido de Alteração.https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/professional-service-agreements-and-terms/psa-infrastructure-and-subprocessors.pdf

# Responsabilidades do Cliente

A SFDC espera executar as Descrição descritas nesta SOW como um fluxo ininterrupto de trabalho. O desempenho tempestivo dos Serviços Profissionais de acordo com esta SOW requer colaboração contínua entre a SFDC e o Cliente. O Cliente é responsável por determinadas tarefas importantes, contribuições e revisões em tempo hábil para permitir que a SFDC execute suas obrigações sob esta SOW. Atrasos na execução dos Serviços Profissionais causados pelo Cliente podem resultar em encargos adicionais aplicáveis pelo tempo do recurso. A SFDC não será responsável por atrasos ou outros danos causados pelo descumprimento do Cliente das suas obrigações.

## Cooperação do Cliente

O Cliente cooperará com a SFDC em seu desempenho dos Serviços Profissionais mediante as seguintes Descrição, sem limitação:

    - Trabalhar com os stakeholders e a equipe de implementação do Cliente e a SFDC para determinar prazos e cronogramas de recursos mutuamente aceitáveis para o projeto;

    - Entregar em tempo hábil as garantias e outras obrigações do Cliente exigidas por esta SOW;

    - Responder prontamente às consultas da SFDC relacionadas com os Serviços Profissionais;

    - Fornecer informações, dados e feedback completos, precisos e tempestivos, conforme razoavelmente necessário;

    - Trabalhar  em colaboração com a SFDC durante todo o projeto para mitigar riscos, escalar e resolver problemas rapidamente, e priorizar esforços a fim de alcançar os prazos acordados;

    - Colaborar com a SFDC para validar que as tarefas-chave e as dependências de cronograma estejam alinhadas com o gerenciamento global do projeto;

    - Participar de pontos de verificação formais durante todo o projeto, que serão definidos nos Documentos de Planejamento durante as etapas de Definição e Desenho (Define & Design) do projeto;

    - Participar de reuniões semanais para rever o status do projeto, riscos, questões em aberto e abordagem de mitigação. As reuniões semanais de status incluirão, mas não estarão limitadas às seguintes partes: Gerente de Projeto do Cliente, Proprietário de Produto do Cliente e Gerente de Projeto ou Gerente de Engajamento SFDC.

## Equipe do Cliente

O Cliente disponibilizará recursos adequados e conhecedores do Cliente, incluindo, mas não se limitando aos recursos conforme estabelecido na tabela abaixo, para proporcionar participação ativa e contínua, incluindo, mas não se limitando a revisão, feedback, aprovações e tomada de decisões em tempo hábil. Todos os recursos do Cliente envolvidos no projeto devem ter nível adequado de familiaridade com a Aplicação, suas funcionalidades padrão e terminologia associada.

    - Executivo Responsável

      - Fornecer liderança de ideias e orientação geral do projeto

      - Participar ativamente das reuniões e Descrição do Comitê de Direção,

      - Atuar como um ponto de contato para escalações; e

      - Ser responsável pela execução das responsabilidades gerais e internas de gerenciamento do programa do Cliente.

    - Proprietário do Produto

Ser responsável pela visão do produto e pela maximização do valor de negócios do esforço de implementação;

      - Representar os stakeholders do Cliente durante todo o projeto;

      - Gerenciar o conteúdo do backlog do produto;

      - Fornecer conteúdo para Histórias de Usuário e auxiliar na criação dos critérios de aceitação;

      - Priorizar histórias no backlog do produto;

      - Trabalhar com a SFDC para determinar a ordem na qual as histórias serão implementadas; e

      - Aceitar cada História de Usuário após demonstração de que ela atende aos critérios de aceitação, de acordo com a Aceitação.

    - Especialistas em Assuntos de Negócios

      - Ajudar a definir os requisitos de negócio e os casos de teste;

      - Participar nas sessões de planejamento e requisitos; e

      - Ser responsável pelos Testes de Aceitação do Usuário e de Usabilidade.

    - Líder de Tecnologia/TI;

      - Fornecer suporte, se necessário, para completar a configuração da rede do Cliente;

      - Fornecer requisitos de segurança;

      - Fornecer suporte de SSO (Single-Sign On) conforme necessário;

      - Participar de discussões/decisões de arquitetura;

      - Ajudar a criar casos de teste para apoiar os requerimentos técnicos;

      - Ser responsável pela aceitação do usuário, desempenho e testes de volume;

      - Supervisionar e participar da transferência de conhecimentos;

      - Fornecer suporte geral para acesso à rede e ao sistema, conforme necessário; e

      - Fornecer suporte contínuo às operações após o go-live.

    - Líder de Gestão de Alteração Organizacional

      - Responsável pelas Descrição de gestão de alterações do Cliente, incluindo, mas não se limitando a:

      - Realizar análise dos stakeholders;

      - Supervisionar o plano de comunicação em torno de lançamentos, mudanças organizacionais e anúncios;

      - Comunicar a mudança aos usuários finais;

      - Monitorar e garantir a adoção pelos usuários finais; e

      - Capturar e medir o valor real do negócio resultante dos Serviços Profissionais

    - Líder de Treinamento

      - Responsável pelo treinamento dos usuários finais do Cliente, incluindo, mas não se limitando a:

      - Desenvolver a estratégia de treinamento, material e currículo;

      - Administrar o treinamento de usuários finais, inclusive salas de aula ou logística virtual.

## Obrigações Adicionais

    - Acesso à Tecnologia e à Aplicação

      - O Cliente irá adquirir, instalar, hospedar, testar, implantar, monitorar e manter equipamentos, infraestrutura, hardware, software, infraestrutura técnica, Internet estável com largura de banda suficiente, acesso a segurança e outras tecnologias, incluindo patches e atualizações de cada uma das anteriores, se necessárias para viabilizar a prestação dos Serviços Profissionais.

      - O Cliente identificará e habilitará permissões para o pessoal da SFDC como administradores de sistema ou usuários das Instâncias de Aplicação do Cliente, conforme razoavelmente necessário para a prestação dos Serviços Profissionais. A SFDC pode baixar dados dos arquivos de registro e carregar arquivos de dados para desempenhar suas funções.

      - A SFDC terá acesso apenas à Aplicação do Cliente e não aos sistemas não-SFDC do Cliente, incluindo, mas não se limitando a: plataforma empresarial interna, plataformas de compra, servidores de anúncios, aplicações de terceiros, sistemas de registro de tempo, sistemas de gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de defeitos. Caso as partes acordem mutuamente que tal acesso é necessário, o Cliente proverá acesso suficiente aos sistemas internos do Cliente (logs de defeitos, JIRA, etc.) conforme requerido para que a SFDC execute suas obrigações ora estabelecidas.

      - O Cliente revogará o acesso do pessoal da SFDC aos sistemas internos e à Aplicação do Cliente (se houver) quando da conclusão do Prazo da SOW. Não obstante o anterior, a SFDC reserva o direito de revogar o acesso do pessoal da SFDC à Aplicação do Cliente, a menos que tal pessoal esteja alocado em um compromisso existente de Serviços Profissionais com o Cliente.

      - A SFDC poderá prover acesso ao Cliente a ferramentas específicas de projeto durante a Prazo da SOW. O Cliente é responsável por realizar a transição das ferramentas aplicáveis (ex. exportar quaisquer dados disponibilizados na ferramenta) antes do término da Prazo da SOW.

    - Coordenação e Localização dos Serviços

      - Os Serviços Profissionais descritos nesta SOW serão entregues virtualmente, a menos que as partes acordem por escrito de outra forma (e-mail é suficiente). Se o trabalho for realizado nas instalações do Cliente ou de qualquer uma de suas Afiliadas, então o Cliente fornecerá, sem custos para a SFDC, espaço de trabalho de escritório, equipamento de computador adequadamente configurado, Internet estável com largura de banda suficiente e acesso aos funcionários e agentes do Cliente apropriados e conhecedores.  O trabalho realizado presencialmente está sujeito a T&Es, de acordo com a Seção 3.

    - Disponibilidade e Qualidade de Dados

      - O Cliente terá uma ou mais de suas fontes de dados prontas para importação antes do início dos Serviços Profissionais.

      - Os dados externos importados como parte da automação devem estar no formato definido pela SFDC.

      - O Cliente fornecerá à SFDC acesso às fontes de dados a serem integradas e os pontos finais necessários.

      - Fontes de dados não-API serão fornecidas no formato definido pela SFDC.

      - O Cliente é responsável pela qualidade dos dados, incluindo, mas não se limitando a:

      - Transformação de dados, limpeza, agregação, fusão e desduplicação da importação ou exportação do Cliente;

      - Configuração de dados, processamento de extratos e testes de garantia de qualidade dos dados antes de serem submetidos à SFDC;

      - Eliminação ou sobregravação de registros de dados; e

      - Tarefas de integração de dados após os arquivos atingirem seus pontos finais definidos.

    - Ativos Criativos

      - O Cliente identificará, adquirirá e fornecerá à SFDC conteúdo criativo, incluindo, mas não se limitando a:

      - Copywriting e traduções de idiomas;

      - Diretrizes de desenho, desenvolvimento, conteúdo e marca; e

      - Ativos gráficos incluindo, mas não se limitando a: fontes, logotipos, links, fotografia de estoque, gráficos, código HTML e arquivos .PSD.

    - Uso dos Serviços

      - O Cliente é responsável por seu uso e distribuição dos Entregáveis resultantes dos Serviços Profissionais.

## Produtos e Serviços de Terceiros

“Produtos de Terceiros” significa produtos ou serviços fornecidos ou adquiridos pelo Cliente em conexão com os Serviços Profissionais, incluindo, sem limitação, aplicações disponíveis num Marketplace Salesforce (ex. AppExchange). A SFDC não é responsável, nem garante Produtos de Terceiros. O Cliente é responsável (i) pela aquisição  licenciamento (incluindo custos associados) e pelo uso de quaisquer Produtos de Terceiros, (ii) a menos que definido de outra forma como escopo na Seção 2, pela integração, instalação, implementação e configuração de tais Produtos de Terceiros, incluindo qualquer manutenção necessária para suportá-los, (iii)  pela coordenação e gestão de provedores ou fornecedores de Produtos de Terceiros que possam estar envolvidos no projeto e (iv) por assegurar que quaisquer Produtos de Terceiros e a infraestrutura relacionada estejam prontos dentro de período de tempo razoável para a execução dos Serviços Profissionais. A SFDC não terá uma linha direta com os provedores de APIs ou com qualquer fornecedor terceirizado do Cliente.

O Cliente fornecerá acesso suficiente aos contatos dos Produtos de Terceiros à SFDC, conforme necessário para que a SFDC cumpra suas obrigações aqui descritas.  A SFDC receberá orientação somente do Cliente e não dos fornecedores de Produtos de Terceiros.

# Termos Gerais

## Controle de Mudança

No caso de mudanças no escopo do trabalho ou em outros termos desta SOW, as partes trabalharão juntas de boa fé para acordar um Pedido de Mudança apropriado a esta SOW, seguindo o Processo de Controle de Mudança definido abaixo.  A SFDC não terá obrigação de executar serviços profissionais adicionais ou modificados na ausência de acordo sobre um Pedido de Mudança.

As taxas de Serviços Profissionais ou Termo SOW podem estar sujeitas a um Pedido de Alteração no caso de uma mudança material ou deficiência nas informações fornecidas pelo Cliente à SFDC, um evento imprevisto que mude materialmente as necessidades ou exigências de serviço do Cliente, uma mudança na lei, regulamentação ou aplicação que afete os Serviços Profissionais, ou um evento de força maior.

### Definições de Controle de Mudança

### "Controle de Mudanças" descreve o processo para gerenciar mudanças potenciais do projeto.

### “Solicitação de Mudança" é uma solicitação informal do Cliente ou SFDC para modificar os Serviços Profissionais a serem fornecidos de acordo com esta SOW.

### “Pedido de Mudança" é uma emenda formal a esta SOW, conforme definido na Seção 1.4.

### Processo de Controle de Mudança

A SFDC continuará executando os Serviços Profissionais de acordo com esta SOW até que as partes concordem por escrito sobre a alteração no escopo do trabalho, recursos, cronograma, honorários e outros termos aplicáveis. Os itens abaixo representam um resumo do processo a ser seguido caso se deseje uma alteração a esta SOW:

        - O Cliente ou a SFDC apresenta uma Solicitação de Alteração por escrito (e-mail aceitável), incluindo o seguinte: (i) descrição da alteração, detalhando o que é solicitado a ser alterado nesta SOW; (ii) justificativa para a alteração; e (iii) o impacto que a Alteração pode ter sobre os Serviços Profissionais.

        - Tanto o Cliente quanto a SFDC revisam a Solicitação de Alteração para determinar o mérito da solicitação e o impacto no escopo, recursos, cronograma, honorários e em outros termos e condições desta SOW que podem resultar da implementação da Solicitação de Alteração.

        - As partes decidem aceitar ou rejeitar a alteração solicitada.

        - Se aceita, a SFDC prepara uma Pedido de Alteração, que inclui uma descrição das alterações aplicáveis ao escopo, recursos planejados, linha do tempo, honorários e outros termos e condições.

        - A SFDC assina o Pedido de Alteração e o envia ao Cliente.

        - O Cliente assina o Pedido de Alteração e, se aplicável, gera um pedido de compra associado a esse Pedido de Alteração.

        - Os Serviços Profissionais descritos no Pedido de Alteração totalmente assinado serão executados pela SFDC e incluídos como parte desta SOW.

## Segmentação

O Cliente reconhece que esta SOW é limitada aos Serviços Profissionais e não transmite qualquer direito de uso da Aplicação.  Qualquer uso da Aplicação pelo Cliente será regido por um acordo separado. O Cliente concorda que sua aquisição dos Serviços Profissionais não está condicionada à entrega de nenhuma funcionalidade ou características futuras da Aplicação (exceto Entregáveis sob esta SOW, de acordo e sujeito aos termos desta SOW), ou a quaisquer comentários públicos orais ou escritos da SFDC a respeito de funcionalidades ou características futuras da Aplicação.

## Rescisão

Esta SOW não poderá ser rescindida por conveniência.  Qualquer uma das partes pode rescindir esta SOW por justa causa: (i) mediante notificação escrita à outra parte, com trinta (30) dias de antecedência, de uma violação material, se tal violação permanecer não resolvida ao término de tal período, ou (ii) se a outra parte se tornar objeto de um pedido de falência ou de qualquer outro processo relativo a insolvência, recuperação judicial, liquidação ou cessão em benefício de credores.

## Geral

Esta SOW ser assinada em vias digitalmente, cada uma das quais será considerada um original. Esta SOW está sujeita aos termos e condições do Contrato, exceto se de outra forma expressamente previsto nesta SOW. No caso de conflito entre qualquer termos desta SOW e o Contrato, os termos desta SOW prevalecerão..

EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes assinam esta SOW por seus respectivos representantes devidamente autorizados, conforme identificados abaixo.

| Cliente |  |  | SFDC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinatura | \s[counterpartySignerSignature_JXPLbDY]\ |  | Assinatura | [salesforceNonProductionOrg62UatSignerSignature_Az10xBN] |
| Nome | \n[counterpartySignerName_IFBlMZR]\ |  | Nome | [salesforceNonProductionOrg62UatSignerName_4cRjfkW] |
| Cargo | \t[counterpartySignerTitle_mh04eBb]\ |  | Cargo | [salesforceNonProductionOrg62UatSignerTitle_503rsJB] |
| Data | \d[counterpartySigner2DateField_JHAPJTo]\ |  | Data | [salesforceNonProductionOrg62UatSignerDateField_ZsnGVpm] |
| Cliente |  |  |
| Assinatura | \s[counterpartySigner2Signature_m0YbdQA]\ |  |
| Nome | \n[counterpartySigner2Name_nZVfwGv]\ |  |
| Cargo | \t[counterpartySigner2Title_Qf7FJzL]\ |  |
| Data | \d[counterpartySigner2DateField_JHAPJTo]\ |  |
| Cliente |  |  |
| Assinatura | \s[counterpartySigner3Signature_426dx9x]\ |  |
| Nome | \n[counterpartySigner3Name_5piH5pC]\ |  |
| Cargo | \t[counterpartySigner3Title_smsp0tZ]\ |  |
| Data | \d[counterpartySigner3DateField_QT0BPB4]\ |  |