SOW#2024-002

# Visão Geral

## Introdução

Esta Descritivo de Serviços (“SOW”) descreve um conjunto de serviços ("Serviços Profissionais") a serem prestados pela SFDC ao Cliente, conforme definido abaixo.  A SFDC se reserva o direito de rejeitar uma SOW se não for assinada até 30/09/2024.

| “SFDC” ou “Salesforce” . Salesforce Tecnologia Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 - 14 andar Cidade Monções São Paulo – SP 04576-010 - BR CNPJ: 01.080.512/0001-78 |  | “Cliente” ou “Sicredi” CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI Av. Assis Brasil 3.940 Passo d'Areia Porto Alegre, RS 91060-900, BR - Brazil CPF/CNPJ: 03.795.072/0001-60 |
| --- | --- | --- |

## Informações contratuais e de faturamento

| Contato Principal de Vendas SFDC Hamilton Oliveira Account Partner Director Email: hamilton.oliveira@salesforce.com Phone: +55 11 93405-0125 | Patrocinador do Cliente ou Administrador de Contratos Cristina Duclos Chief Marketing Officer Email: cristina_duclos@sicredi.com.br Phone: +55 51 3378-4472 |
| --- | --- |
| Contato Faturação/Faturamento do Cliente Bruno Espinosa Medici Email: bruno_medici@sicredi.com.br Phone: +55 51 3358-7364 Informações tributárias do cliente Imposto/VAT#: 03.795.072/0003-22 ☐ Isento de impostos? (Anexar Formulário de Isenção de Impostos) | Requisitos de PO do Cliente . É necessária um Pedido de Compra ("PO") para a compra ou pagamento dos serviços neste SOW? Favor Selecionar: ☑ Não, uma PO não é exigida pelo Cliente ou pela SFDC. ☐ Sim, uma PO é requerido pelo Cliente. PO# do Cliente: N/A Valor da PO: N/A Moeda: BRL |

## Definições

Todos os termos capitalizados não definidos nesta SOW terão o significado estabelecido no Contrato.

- "Contrato" Este SOW será regido pelo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS entre a

- Salesforce e o Cliente, celebrado em 13/09/2024 e todos os adendos aplicáveis a tal documento, desde que a entidade signatária deste SOW seja a mesma entidade que celebrou o PSA ou uma Afiliada desta (mas apenas pelo tempo que permaneça como afiliada).

- "Aplicação" significa qualquer serviço online, baseado na web e componentes on-premises offline disponibilizados pela SFDC ou qualquer Afiliada da SFDC ao Cliente sob um contrato separado em vigor entre o Cliente e a SFDC ou qualquer Afiliada da SFDC.

- "Honorários" os honorários de Serviços Profissionais de acordo com o desempenho desta SOW.

- O “Pedido de Mudança” é uma emenda formal a esta SOW gerada pela SFDC e assinada por ambas as partes.

- "Data Efetiva" será a última das datas de execução respectivas das partes desta SOW e a Ordem de Compra, se exigida pelo Cliente ou SFDC, é recebida.

- "Termo da SOW" significa a duração para o desempenho dos Serviços Profissionais de acordo com este SOW e qualquer Pedido de Mudança.

- "T&E" significa todas as despesas relacionadas com viagens e outras despesas, incluindo mas não se limitando ao transporte, quilometragem e despesas razoáveis fora do bolso, incorridas pela SFDC na execução dos Serviços Profissionais.

# Escopo

Sujeito aos termos desta SOW e do Contrato, a SFDC prestará os Serviços Profissionais estabelecidos abaixo nesta Seção 2.

## Histórico/Objetivo

Os objetivos comerciais de alto nível do Cliente para estes Serviços Profissionais estão resumidos abaixo.

- Ativação do canal WhatsApp no Salesforce Financial Service Cloud

- Implementação do Unified Customer Profile (UCP) para unificar os números de WhatsApp entre o Marketing Cloud e o Service Cloud.

## Serviços de implementação estimados

A SFDC irá configurar a Aplicação conforme descrito abaixo ("Serviços de Implementação") usando a metodologia de entrega da SFDC descrita no Anexo I deste SOW.

2.2.1 Tabela de Requisitos
A tabela a seguir apresenta os requisitos e sua classificação de criticidade fornecida pelo Sicredi.

Os Requisitos Mandatórios são aqueles em que a Salesforce irá focar imediatamente, pois são considerados necessários para iniciar os atendimentos dentro da plataforma. Os requisitos que "Podem Esperar" e os "Desejáveis" serão colocados como prioridade secundária  e serão atendidos assim que todos os requisitos mandatórios forem concluídos. Para uma organização e visão mais assertiva de quando cada requisito será entregue, durante a etapa de desenho da solução, o time da Salesforce, junto com o Sicredi, elaborará um cronograma detalhado. Esse cronograma será formalizado ao fim da etapa de desenho e será anexado a este contrato.

Os requisitos descritos na tabela abaixo estão detalhados no Anexo 3 deste documento e serão usados como base para a implementação do Salesforce.

| ID | Item | Criticidade | Aderência à Plataforma | Solução | Complexidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplicativo | Desejável | Atende Parcial | Parametrização | 1 - S |
| 2 | Menus personalizados | Desejável | Atende | Parametrização | 5 - XXL |
| 4 | Transferência entre habilidades/skill | Desejável | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 5 | UI (tela do atendimento) | Desejável | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 6 | Respostas rápidas | Desejável | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 7 | Ocultar mensagem sensível na plataforma | Desejável | Atende | Customização | 3 - L |
| 8 | Logs da conversa | Desejável | Atende | Customização | 2 - M |
| 9 | Mídias | Desejável | Atende Parcial | Nativo | 1 - S |
| 10 | Exportar a conversa | Desejável | Atende | Customização | 2 - M |
| 11 | Notificações | Desejável | Atende | Customização | 1 - S |
| 12 | Consumo | Desejável | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 13 | Relatórios de billing | Desejável | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 14 | Número único | Mandatório | Atende | Nativo | 1 - S |
| 15 | Histórico de conversas na Salesforce | Mandatório | Atende | Nativo | 1 - S |
| 16 | Dados ¦ Em tempo real ¦ Hierarquia | Mandatório | Atende | Customização | 3 - L |
| 17 | Dados ¦ Em tempo real ¦ Usuários e Sessões | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 18 | Dados ¦ Em tempo real ¦ Métricas do atendente | Mandatório | Atende | Customização | 3 - L |
| 19 | Dados ¦ Em tempo real ¦ Produtividade do usuário | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 20 | Dados ¦ Em tempo real ¦ Métricas de início de conversa | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 21 | Sessões ¦ Sessões e subsessões | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 22 | Chamada de voz e vídeo | Mandatório | Atende Parcial | Nativo | 1 - S |
| 23 | Envio de template em lote | Mandatório | Atende | Customização | 6 - XXXL |
| 24 | Dash e Relatório de envio em lote | Mandatório | Atende | Customização | 2 - M |
| 25 | Hierarquia | Mandatório | Atende | Customização | 3 - L |
| 26 | Handover | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 27 | Sessões ¦ Conversas nos finais de semana e feriados | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 28 | Opti-in e opt-out na mudança de número: | Mandatório | Atende | Nativo | 2 - M |
| 30 | Usuários cadastrados | Mandatório | Atende | Nativo | 1 - S |
| 31 | Atribuir conversa | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 32 | Chat em espera | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 33 | Designar retorno após do envio do template | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 34 | Variáveis e informações cadastrais | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 35 | Envio de arquivos | Mandatório | Atende Parcial | Nativo | 1 - S |
| 36 | Fechar a conversa | Mandatório | Atende | Nativo | 1 - S |
| 37 | Pesquisa de satisfação | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 38 | Envio de template com imagem, vídeo e PDF, mídias | Mandatório | Atende Parcial | Customização | 1 - S |
| 39 | Protocolo | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 40 | Transferir para a IA | Mandatório | Atende | Parametrização | 5 - XXL |
| 41 | Categorias de encerramento | Mandatório | Atende | Customização | 4 - XL |
| 42 | Dados ¦ Filas acompanhamento | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 43 | Transferir atendimento | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 44 | Visualizar filas e atendimentos | Mandatório | Atende | Customização | 2 - M |
| 45 | Menus conceituais | Mandatório | Atende Parcial | Parametrização | 2 - M |
| 46 | Envio e recebimento de áudio | Mandatório | Atende Parcial | Customização | 1 - S |
| 47 | Buscar conversas em um histórico | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 48 | Identificar associados em atendimento | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 49 | Quarentena | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 50 | Sessões | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 51 | Definir status | Mandatório | Atende | Nativo | 1 - S |
| 52 | Permissões dos usuários | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 53 | Dados | Mandatório | Atende | Customização | 3 - L |
| 54 | Envio de mensagens ativas de forma individual | Mandatório | Atende | Customização | 4 - XL |
| 55 | Criação de filas do lado Sicredi | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 56 | NPS | Mandatório | Atende Parcial | Parametrização | 1 - S |
| 57 | Encerramento por inatividade | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 58 | Tela Templates para visão, criação e exclusão | Mandatório | Atende Parcial | Customização | 3 - L |
| 59 | Associado VIP | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 60 | Filas de atendimento | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 61 | Filtro de filas | Mandatório | Atende Parcial | Parametrização | 2 - M |
| 62 | Gestão de cargas do chat | Mandatório | Atende | Customização | 1 - S |
| 63 | Restrição na visualização das habilidades | Mandatório | Atende | Parametrização | 2 - M |
| 64 | Einstein | Mandatório | Atende | Nativo | 3 - L |
| 65 | Fluxos assíncronos | Mandatório | Atende | Parametrização | 1 - S |
| 66 | API de notificações | Mandatório | Atende | Parametrização | 3 - L |
| 68 | Notas | Pode esperar | Atende | Nativo | 2 - M |
| 69 | Envio de Gifs | Pode esperar | Atende | Nativo | 1 - S |
| 70 | Enviar emojis | Pode esperar | Atende | Nativo | 1 - S |
| 71 | Histórico de ações e logs | Pode esperar | Atende | Nativo | 2 - M |
| 72 | Marcar conversas | Pode esperar | Atende | Customização | 3 - L |
| 73 | Sinalizar conversas que não estão sendo respondidas pelo usuário | Pode esperar | Atende | Customização | 1 - S |

Legenda:

| Size | Descrição |
| --- | --- |
| 1 - S | Uma tarefa muito pequena e rápida de ser concluída. Tempo estimado: 1 dia. |
| 2 - M | Uma tarefa pequena, mas que pode requerer um pouco mais de esforço. Tempo estimado: 1 a 2 dias. |
| 3 - L | Uma tarefa de tamanho médio, que pode envolver mais complexidade. Tempo estimado: 2 a 4 dias. |
| 4 - XL | Uma tarefa grande, que pode requerer um planejamento mais detalhado. Tempo estimado: 4 a 7 dias. |
| 5 - XXL | Uma tarefa muito grande e complexa, possivelmente precisando ser dividida em tarefas menores. Tempo estimado: Mais de uma semana. |
| 6 - XXXL | Uma tarefa extremamente grande e complexa, que certamente precisará ser quebrada em partes menores. Tempo estimado: Várias semanas ou mais. |

Essas estimativas ajudam a equipe a compreender rapidamente a complexidade e o esforço necessário para completar uma tarefa, facilitando o planejamento.

Caso o  Sicredi deseje incluir novos requisitos não listados ou alterar os requisitos existentes, a Salesforce criará um Pedido de Mudança (Change Order). Esse pedido poderá incluir a modificação dos requisitos listados ou o acréscimo de novos itens, detalhando o escopo, esforço e investimento necessários. A execução desse pedido de mudança só será iniciada após a assinatura do documento.

2.2.2 Tabela de features previstas por requisito

Esta tabela refere-se ao que a Salesforce considera necessário configurar, customizar e parametrizar dentro da plataforma para realizar as entregas relacionadas aos itens do item 2.2.1.

| Feature | Descrição e limites para atender os Requisitos | REQs |
| --- | --- | --- |
| Criação de Objetos | Criação e configuração de até 10 objetos Customizados (Como layouts de páginas, Tipos de registros e regras de validações) | REQ 02, 16, 18, 34, 49 |
| Visual Force page | Criação de até 05 Páginas Visualforce para visualização de Dashboards. | REQ 17, 19, 20, 10, 12, 13 |
| Hierarquia de Funções | Criação e configuração da hierarquia de funções do usuário para atender as cooperativas. | REQ 26 |
| Configurações de Compartilhamento | Criação de regras de compartilhamentos para atender o nível de cooperativas. | REQ 26 |
| APEX (Codificação) | Desenvolvimento de até 13 Classes Apex de até 08 métodos. | REQ 16, 18, 23, 26, 58, 17, 19, 20, 38, 49, 12, 13, 37 |
| Fluxo - Simples | Configuração de até 07 Fluxo simples. Com Até 3 ramificações | REQ 21, 36, 57, 59, 65, 33, 37 |
| Fluxo - Médio / Complexos | Configuração de até 04 Fluxo Médios/Complexos para automatizar. Com até Até 15 ramificações em cascata nos registros filhos | REQ 23, 04, 06, 43 |
| Relatórios/Dashboards | Criação de relatórios e dashboards padrão | REQ 16, 18 |
| Componentes Lightning - Simples | Configuração ou desenvolvimento de até 02 Componentes Lightning simples Componente simples para enriquecer o layout do registro com informações básicas (recuperadas com o Lightning Data Service), sem exigir transformação ou lógica de negócios. Exemplo: Visualizar a hierarquia de contas a partir de um registro de conta. | REQ 05, 08, 44, 61, 63 |
| Componentes Lightning - Médio | Configuração ou desenvolvimento de até 06 Componentes Lightning Médios Componente Lightning para enriquecer o layout do registro, com um nível razoável de transformação de dados e lógica de negócios aplicada. Exemplo: Componente para enriquecer um registro de conta a partir de uma chamada a uma API de terceiros. | REQ 54, 58, 31, 38, 26, 55 |
| Componentes Lightning - Complexo | Configuração ou desenvolvimento de até 02 Componentes Lightning Complexos Conjunto de componentes Lightning para criar uma página personalizada com uma interface de usuário e lógica de negócios dedicadas. Exemplo: página de busca personalizada; página de planejamento de contas personalizada... | REQ 02, 40 |
| Salesforce Mobile | Configuração do Salesforce Mobile Nativo | REQ 01 |
| Service Console | Zoneamento com layout específico - Até 10 objetos | REQ 09, 11, 14, 15, 22, 30, 32, 35, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 69 ,70, 73, 24, 27, 28, 33, 68, 71 |
| Cases Management | De 4 a 8 tipos de casos e layouts |  |
| Omnichannel | Configuração de regras de roteamento e filas. |  |
| Whatsapp | Configuração de chat ao vivo para o agente. Até 01 número. |  |
| Integrações | Mapeamento e configuração de até 05 Integrações. |  |

Observação: A coluna "Descrição" representa as quantidades necessárias para atender a todos os requisitos, e não os limites por requisito.

2.2.3 Treinamentos:

Os treinamentos de administradores da Plataforma Salesforce serão realizados para treinadores designados pelo Sicredi. Esses treinadores serão responsáveis por repassar o conhecimento adquirido, treinando as cooperativas e outros usuários conforme necessário. Serão feitas até 04 sessões de 04 horas para até 05 treinadores do Sicredi. O conteúdo será previamente combinado com o Sicredi antes de iniciar as agendas. A Salesforce só executará os treinamentos após a formalização e aceitação do cliente do conteúdo proposto. A Salesforce apoiará a equipe do Sicredi na criação dos materiais com instruções sobre os processos e configurações realizadas dentro da plataforma para que sejam transcritas para os materiais de treinamento, esse apoio será realizado por até 1 sprint por um arquiteto de solução. o treinamento será realizado de forma remota atráves de nossa plataforma Google Meets mediante de temas que serão demostrados e abordados em tempo de apresentação, no final do treinamento a Salesforce irá disponibilizar o vídeo gravado para equipe Sicredi. O treinamento será executado em data combinadas e formalizadas pelo o cliente e serão definidas em tempo de desenho da Solução.

2.2.4 Gerenciamento de Releases e Responsabilidades de Desenvolvimento Legado

O Sicredi será responsável pelo gerenciamento de releases (Release Management). A Salesforce entregará o código completo em um ambiente fornecido pelo Sicredi. A Salesforce criará uma lista de todos os metadados criados e atualizados durante o desenvolvimento do projeto e a repassará aos responsáveis pelo Release Management do Sicredi. A Salesforce não será responsável por ajustes em classes de teste ou em quaisquer outros desenvolvimentos que não tenham sido realizados por ela. O Sicredi deverá garantir que todas as modificações e desenvolvimentos adicionais sejam adequadamente gerenciados e testados antes da implementação em produção.

## Premissas gerais de escopo

- Visando o melhor aproveitamento da Plataforma Salesforce e suas evoluções, a Salesforce reavaliará, sempre que considerar necessário, os requisitos e processos para priorizar soluções com funcionalidades nativas.

- Qualquer atraso por parte do Sicredi na entrega de informações ou documentação (como, por exemplo, documentos de especificação de integração, modelagem de dados atual, etc.) poderá resultar em atrasos no cronograma e possíveis horas adicionais não previstas nesta SOW. O cronograma estimado é referenciado na seção 3.1. Caso a Salesforce seja única e exclusivamente responsável pelos atrasos, o Sicredi realizará o pagamento final apenas após o aceite do projeto e o cumprimento dos requisitos descritos nesta SOW. A Salesforce será responsável por detalhar semanalmente as atividades e seus respectivos prazos, além de notificar com antecedência sobre eventuais atrasos, permitindo assim a tomada de decisão adequada.

- As capacidades padrão e a configuração de clique-não-código serão utilizadas onde for razoavelmente possível.

- Os requisitos serão construídos e testados com base nas Histórias de Usuário e seus Critérios de Aceite.

- Durante a implementação, respeitaremos os comportamentos e limites da plataforma Salesforce. Esses limites estão relacionados à experiência das telas, uso de APIs, fluxos do Salesforce Flow, e outros limites de dados e eventos. Caso algum desenvolvimento encontre essas restrições, o Sicredi será notificado imediatamente, e apresentaremos alternativas viáveis em até 01 semana. Se houver oportunidade de ajuste nos processos para trazer benefícios, como por exemplo, melhorar a experiência, manutenção técnica, sustentação ou aumento de produtividade, o Sicredi será informado para aprovação.

- Os Serviços Profissionais da Salesforce não serão responsáveis pelo licenciamento e consumo, nem configurarão outras nuvens além do Financial Services Cloud. Serão respeitados os limites do produto e as melhores práticas orientadas pelo time de produtos.

- A Salesforce realizará um trabalho consultivo nas nuvens Marketing Cloud envolvendo a readequação das Jornadas e configuração do canal Whatsapp e Data Cloud para criação dos Data Cloud Reports, auxiliando o Sicredi sobre o que deve ser executado, como deve ser feito e quais informações, como APIs para consumo e boas práticas, precisam ser fornecidas à Salesforce. Este trabalho não inclui a implementação ou a manipulação dessas nuvens pela Salesforce.

- O escopo dos Serviços Profissionais descritos neste documento é baseado nas funcionalidades disponíveis no momento da assinatura do contrato. As inovações e lançamentos futuros da Salesforce não serão incorporados a este escopo de projeto.

- As entregas da Salesforce serão feitas em um ambiente de Sandbox disponibilizado pelo Sicredi e serão consideradas como 'Code Completed'.

- Após a etapa de descoberta e design, o cronograma e o escopo da solução dos itens mencionados neste documento de SOW serão revisados, sendo eventual alteração documentada através de um Pedido de Mudança (Não haverá custos adicionais exceto se o Sicredi incluir novos requisitos não listados ou alterar os requisitos existentes). Isso proporcionará clareza aos compromissos acordados ao final desta etapa e detalhará como serão organizadas as releases com base nos requisitos. Esse cronograma e a estratégia revisados serão usados como documentos de referência para que tanto a Salesforce quanto o Sicredi atinjam os objetivos de sucesso do projeto.

## Exclusões de Escopo

Qualquer trabalho não especificado nesta SOW é considerado fora do escopo, incluindo mas não se limitando ao seguinte:

- Higienização e Migração de dados legados;

- Manutenção e ajustes em desenvolvimentos feitos por terceiros dentro da plataforma, como, por exemplo, classes de teste, triggers e Visualforce.

- APIs personalizadas;

- Manutenção, desenvolvimentos ou configurações de sistemas terceiros;

- Customizações que excedam as capacidades do Atendimento de Whatsapp (Omni Inbox) via aplicativo móvel Salesforce ;

- Serviços de Gestão de Mudança limitado a treinamento descrito na seção 2.2.3;

- Serviços externos à Salesforce são de total responsabilidade do cliente;

- Release Management para outros ambientes e Produção;

# Programação e honorários de serviços profissionais

## Programação

A SFDC estima que o projeto seja implementado em um cronograma preliminar é estabelecido no Anexo 2, e um cronograma mais detalhado do projeto será produzido durante a etapa Definir do projeto.

Os Serviços Profissionais começarão em uma data de início, a ser acordada mutuamente por escrito (e-mail aceitável), em até quatro (4) semanas após a Data de Entrada em Vigor desta SOW. A duração do projeto é de 32 semanas a partir da data de início, respeitadas as demais condições dessa SOW.

## Honorários

### 3.2.1 Taxa fixa com base em Marcos

##### Serviços de taxas fixas e tabela de marcos

Os Serviços Profissionais são prestados com base em uma taxa fixa.  Um Pedido de Mudança pode ser necessário se houver mudanças no escopo do projeto, recursos, cronograma, marcos, entregas, complexidade ou designação de um novo gerente de projeto do Cliente.  A SFDC faturará ao Cliente após a aceitação de cada marco.  T&E e impostos efetivos e razoáveis, se aplicável, serão faturados mensalmente e pagáveis de acordo com os termos do Contrato.

A tabela a seguir mostra os marcos planejados, as datas de conclusão previstas e as taxas faturáveis para cada um deles:

| Milestone | Critério de aceite | Preço estimado (BRL) | Valor estimado dos Tributos (BRL) (a 6.55%) | Valor Bruto Estimado (BRL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Início do projeto | Finalização da reunião do Kickoff (Até 07 dias após a data de início). | R$699,858.92 | R$49,053.78 | R$748,912.70 |
| Fim do projeto | Entrega de todos os requisitos como code completed*. (Previsto para 32 semanas após a data de início). | R$699,858.92 | R$49,053.78 | R$748,912.70 |
| TOTAL: |  | R$1,399,717.84 | R$98,107.56 | R$1,497,825.40 |

*A SFDC apresentará os requisitos desenvolvidos, e o Cliente confirmará a aceitação com base nos critérios estabelecidos em até 10 dias.

### 3.2.2 Investimento da Salesforce

SFDC disponibilizará profissionais durante o período estipulado no Prazo do SOW. Os recursos da SFDC fornecerão até, mas não excederão, 9.944 horas de serviços profissionais (“Horas de Cortesia”). O objetivo das Horas de Cortesia é a execução do escopo definido neste SOW. As horas investidas pela Salesforce são única e exclusivamente válidas para este SOW.

# Responsabilidades do Cliente

O desempenho oportuno e bem sucedido dos Serviços Profissionais de acordo com esta SOW exige uma colaboração contínua entre a SFDC e o Cliente.  O Cliente é responsável por certas tarefas-chave, contribuições e revisões oportunas para permitir que a SFDC possa cumprir suas obrigações sob esta SOW.  Atrasos no desempenho dos Serviços Profissionais causados pelo Cliente podem resultar na revisão das condições comerciais, conforme descrito no item 2.3, aplicáveis ao tempo de recursos. A SFDC não terá responsabilidade por atrasos ou outros danos causados pelo não cumprimento de suas obrigações por parte do Cliente.  Caso a Salesforce seja única e exclusivamente responsável pelos atrasos, o Sicredi realizará o pagamento final apenas após o aceite do projeto e o cumprimento dos requisitos descritos nesta SOW. A Salesforce será responsável por detalhar semanalmente as atividades e seus respectivos prazos, além de notificar com antecedência sobre eventuais atrasos, permitindo assim a tomada de decisão adequada.

## Cooperação do Cliente

O Cliente cooperará com a SFDC em seu desempenho dos Serviços Profissionais, sem limitação:

- Trabalhar com os stakeholders do Cliente e a equipe de implementação e SFDC para determinar prazos e cronogramas de recursos mutuamente aceitáveis para o projeto;

- Entregar em tempo hábil a garantia do Cliente e outras obrigações exigidas por esta SOW;

- Respondendo prontamente às consultas da SFDC relacionadas com os Serviços Profissionais;

- Fornecer informações, dados e feedback completos, precisos e oportunos, conforme razoavelmente necessário;

- Trabalhar em colaboração com a SFDC durante todo o projeto para mitigar riscos, escalar e resolver problemas rapidamente, e priorizar esforços a fim de alcançar os prazos acordados;

- Colaborar com a SFDC Data/Technical Architects e Project Manager para validar que as tarefas-chave e as dependências de cronograma estejam alinhadas com o gerenciamento do projeto global;

- Participação em pontos de verificação formais durante todo o projeto que serão definidos nos Documentos de Planejamento durante a fase de Definição e Projeto do projeto;

- Participar em reuniões semanais para rever o status do projeto, riscos, questões em aberto e abordagem de mitigação. As reuniões semanais de status incluirão, mas não estarão limitadas às seguintes partes: Gerente de Projeto do Cliente, Proprietário de Produto do Cliente e Gerente de Projeto ou Gerente de Engajamento SFDC; e

- Participar de uma reunião mensal do Comitê de Direção entre, no mínimo, o Patrocinador Executivo do Cliente, o Gerente de Projetos do Cliente, o Patrocinador Executivo da SFDC e o Gerente de Projetos ou Engajamento da SFDC.  As reuniões mensais do Comitê de Direção revisarão a situação do projeto e as principais questões em aberto e para validar o alinhamento entre as partes.

## Requisitos de Recursos do Cliente

##### Equipe do Cliente

O Cliente disponibilizará recursos adequados e conhecedores do Cliente, incluindo, mas não se limitando aos recursos conforme estabelecido na tabela abaixo, para proporcionar participação ativa e contínua, incluindo, mas não se limitando à revisão, feedback, aprovações e tomada de decisões em tempo hábil:

| Recursos do Cliente | Compromisso estimado | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador Executivo | 1 FTE 4 horas/semana | - Fornecer liderança de pensamento e orientação geral do projeto - Participar ativamente das reuniões e atividades do Comitê de Direção, - Atuar como um ponto de contato para escalações; e - Ser responsável pela execução das responsabilidades gerais e internas de gerenciamento do programa do Cliente. |
| Gerente do Projeto | 1 FTE 40 horas/semana | - Atuar como um único ponto de contato para as atividades de engajamento da SFDC; - Ser responsável por identificar os stakeholders e colaborar na programação das atividades dos stakeholders; - Definir e manter a lista de objetivos e requisitos comerciais para orientar os Serviços Profissionais; - Responsável por solicitações relacionadas a SFDC, programação, decisões-chave, comunicações, aceitação ou questões; - Coordenar a programação dos recursos do Cliente, tarefas e disponibilidade dos stakeholders para as reuniões; e - Coordenar as reuniões no local (se necessário). |
| Proprietário do Produto | 1 FTE 20 horas/semana | - Ser responsável pela visão do produto e pela maximização do valor comercial do esforço de desenvolvimento; - Representar os stakeholders do Cliente durante todo o projeto; - Gerenciar o conteúdo do backlog do produto; - Fornecer conteúdo para Histórias de Usuários; - Priorizar as histórias no backlog de produtos; - Trabalhar com a SFDC para determinar a ordem na qual as histórias serão implementadas; - Auxiliar na criação de critérios de aceitação; e - Aceitar cada História de Usuário após demonstrar que ela atende aos critérios de aceitação, de acordo com a seção de Aceitação abaixo. |
| Especialistas em assuntos de negócios | 1 FTE 20 horas/semana | - Ajudar a definir os requisitos comerciais e os casos de teste; - Participar nas sessões de planejamento e requisitos; e - Ser responsável pelos testes de aceitação do usuário e de usabilidade. |
| Líder Funcional | 1 FTE 20 horas/semana | - Ajudar a definir o sistema e os requisitos técnicos e casos de teste; e - Ser responsável pelos testes de aceitação do usuário e de usabilidade. |
| Líder de Tecnologia / TI | 1 FTE 20 horas/semana | - Fornecer suporte, se necessário, para completar a configuração da rede do Cliente; - Fornecer requisitos de segurança; - Fornecer suporte de SSO (Single-Sign On) conforme a necessidade; - Participar de discussões/decisões de arquitetura; - Ajudar a criar casos de teste para apoiar as exigências técnicas; - Ser responsável pela aceitação do usuário, desempenho e testes de volume; - Supervisionar e participar da transferência de conhecimentos; - Fornecer suporte geral para acesso à rede e ao sistema, conforme necessário; e - Fornecer suporte contínuo às operações após o go-live. |
| Líder de Gestão de Mudança | 1 FTE 8 horas/semana | Responsável pelas atividades de gerenciamento de mudanças do Cliente, incluindo, mas não se limitando a: - Realização de análise dos stakeholders; - Supervisionar o plano de comunicação em torno de lançamentos, mudanças organizacionais e anúncios; - Comunicar a mudança aos usuários finais; - Monitorar e garantir a adoção pelo usuário final; e - Capturar e medir o valor real do negócio resultante dos Serviços Profissionais |
| Líder de Treinamento | 1 FTE 8 horas/semana | Responsável pelo treinamento dos usuários finais do Cliente, incluindo mas não se limitando a: - Desenvolver material de treinamento e currículo; - Administrar o treinamento de usuários finais |

##### Tecnologia e Acesso às Aplicações

- O Cliente irá adquirir, instalar, hospedar, testar, distribuir, monitorar e manter equipamentos, infraestrutura, hardware, software, infraestrutura técnica, Internet estável com largura de banda suficiente, e outras tecnologias, incluindo patches e atualizações de cada uma das anteriores, necessárias para permitir o provisionamento dos Serviços Profissionais.

- O Cliente identificará e habilitará permissões para o pessoal da SFDC como administradores de sistema ou usuários de instâncias de Aplicação do Cliente, conforme razoavelmente necessário para a prestação dos Serviços Profissionais. A SFDC pode baixar os dados dos arquivos de registro e carregar arquivos de dados para desempenhar suas funções.

- A SFDC terá acesso apenas à Aplicação do Cliente e não aos sistemas não-SFDC do Cliente, incluindo mas não se limitando a: plataforma empresarial interna, plataformas de compra, servidores de anúncios, aplicações de terceiros, sistemas de registro de tempo, sistemas de gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de defeitos.

##### Coordenação e localização de serviços

Os Serviços Profissionais descritos nesta SOW serão entregues virtualmente, a menos que as partes acordem por escrito de outra forma (basta um e-mail). Se o trabalho for realizado nas instalações do Cliente ou de qualquer uma de suas Afiliadas, então o Cliente fornecerá, sem custos para a SFDC, espaço de trabalho de escritório, equipamento de computador adequadamente configurado, Internet estável com largura de banda suficiente e acesso aos funcionários e agentes do Cliente apropriados e conhecedores.  O trabalho realizado no local está sujeito à T&E, de acordo com a Seção 3.

## Obrigações do Cliente

##### Disponibilidade da fonte de dados

- O Cliente terá uma ou mais de suas fontes de dados prontas para importação antes do início dos Serviços Profissionais.

- Os dados externos importados como parte da automação devem estar no formato definido pela SFDC (.csv).

- O Cliente fornecerá à SFDC acesso às fontes de dados a serem integradas e aos pontos finais necessários.

- Fontes de dados não-API serão fornecidas no formato (.csv) definido pela SFDC.

##### Qualidade dos Dados

O Cliente é responsável pela qualidade dos dados, incluindo mas não se limitando a:

- Transformação de dados, limpeza, agregação, fusão e desduplicação da importação ou exportação do Cliente;

- Configuração de dados, processamento de extratos e testes de garantia de qualidade dos dados antes de serem submetidos à SFDC;

- Eliminação ou sobregravação de registros de dados; e

- Tarefas de integração de dados após os arquivos atingirem seus pontos finais definidos.

##### Ativos Criativos

O Cliente identificará, procurará e fornecerá à SFDC conteúdo criativo, incluindo mas não limitado a:

- Copywriting e traduções de idiomas;

- Projeto, desenvolvimento, conteúdo, diretrizes de marca; e

- Ativos gráficos incluindo, mas não limitados a: fontes, logotipos, links, fotografia de estoque, gráficos, código HTML e arquivos .PSD.

##### Uso de Serviços

O Cliente é responsável pelo uso e distribuição dos Entregas resultantes dos Serviços Profissionais, incluindo mas não se limitando ao cumprimento das leis aplicáveis e requisitos de licença (incluindo mas não se limitando à inclusão de quaisquer termos, tais como políticas de privacidade, e conformidade com termos de terceiros (termos do sistema operacional, etc.)).

##### Terceiros

O Cliente é responsável pela aquisição, contratação, licenciamento e custos associados de aplicações de terceiros.  O Cliente é responsável pela integração com aplicações de terceiros. O Cliente é responsável pela coordenação e gestão de fornecedores ou fornecedores terceirizados que possam estar envolvidos no projeto.  A SFDC não é responsável por e não garante produtos ou serviços de terceiros.

O Cliente reconhece e concorda que aplicações de terceiros, incluindo mas não se limitando a aplicações de terceiros disponíveis no AppExchange, e qualquer coisa relacionada ao desempenho ou funcionalidade de qualquer uma dessas aplicações, não é de responsabilidade da SFDC.  O Cliente é responsável pela instalação, implementação, configuração e manutenção para dar suporte a aplicações de terceiros.  O Cliente garantirá que as ferramentas de integração de terceiros e a infra-estrutura relacionada estejam instaladas dentro de prazos razoáveis para o desempenho dos Serviços Profissionais.  A SFDC não terá uma linha direta para fornecedores de APIs ou qualquer fornecedor de terceiros do Cliente ou acesso aos sistemas internos do Cliente (registros de defeitos, JIRA, etc.).

Se necessário, o Cliente fornecerá acesso suficiente aos contatos de terceiros à SFDC, conforme exigido para que a SFDC cumpra suas obrigações aqui descritas.  A SFDC assumirá a direção ou atribuição dos Serviços Profissionais somente do Cliente e não do fornecedor terceirizado do Cliente.

## Declarações do Cliente

##### Recursos de SFDC.

- A execução desta SOW pelo Cliente constitui seu consentimento expresso para que a SFDC utilize subempreiteiros para realizar Serviços Profissionais. A SFDC será responsável pelo desempenho dos Serviços Profissionais por seu pessoal (incluindo funcionários e contratados) e seu cumprimento das obrigações da SFDC sob esta SOW, exceto quando especificado de outra forma neste documento.

- Todos os trabalhos conduzidos por recursos sob esta SOW são considerados serviços profissionais faturáveis e não estão relacionados a serviços habilitados fornecidos por programas SFDC (por exemplo, Suporte ao Produto, Sucesso do Cliente, etc.). O Cliente submeterá e supervisionará os casos de suporte técnico geral à equipe de suporte da Salesforce.  A SFDC não executará tarefas gerais de suporte técnico sob esta SOW.

- A SFDC fornecerá proficiência na Aplicação exclusivamente e não dá nenhuma garantia de que os recursos sejam proficientes em outras linguagens ou plataformas de programação.

- Salvo acordo mútuo durante a etapa Definir, os Serviços Profissionais serão realizados durante o horário comercial normal (de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 no fuso horário do local onde está localizado o recurso de Serviços Profissionais, salvo acordo em contrário por escrito entre as partes (basta um e-mail)), excluindo feriados.  A programação do trabalho fora desse horário comercial normal ("Trabalho fora do horário comercial") requer considerações sobre o pessoal e precisa ser planejada com pelo menos vinte (20) dias úteis de antecedência da necessidade.

# Termos Gerais

## Controle de Mudança

No caso de mudanças no escopo do trabalho ou em outros termos desta SOW, as partes trabalharão juntas de boa fé para acordar um Pedido de Mudança apropriado a esta SOW, seguindo o Processo de Controle de Mudança definido abaixo.  A SFDC não terá obrigação de executar serviços profissionais adicionais ou modificados na ausência de acordo sobre um Pedido de Mudança.

As taxas de Serviços Profissionais ou Termo SOW podem estar sujeitas a uma Ordem de Alteração no caso de uma mudança material nas informações fornecidas pelo Cliente à SFDC, um evento imprevisto fora do controle da Salesforce ou não passível de antecipação pela Salesforce que mude materialmente as necessidades ou exigências de serviço do Cliente, uma mudança na lei, regulamentação ou aplicação que afete os Serviços Profissionais, ou um evento de força maior.

##### Definições de Controle de Mudança

- O "Controle de Mudanças" descreve o processo para gerenciar mudanças potenciais do projeto.

- “Solicitação de Mudança" é uma solicitação informal do Cliente ou SFDC para modificar o escopo ou o cronograma ou orçamento dos Serviços Profissionais a serem prestados de acordo com esta SOW.

- “Pedido de Mudança" é uma emenda formal a esta SOW, conforme definido na Seção 1.3.

##### Processo de Controle de Mudança

A SFDC continuará executando os Serviços Profissionais de acordo com esta SOW até que as partes concordem por escrito sobre a mudança no escopo do trabalho, recursos, programação, honorários e outros termos aplicáveis.

A seguir, apresentamos um resumo do processo a ser seguido caso se deseje uma mudança nesta SOW:

- O Cliente ou SFDC apresenta uma Solicitação de Alteração por escrito (e-mail aceitável), incluindo o seguinte:

  - Descrição da mudança, detalhando o que é solicitado a ser emendado nesta SOW;

  - Justificativa para a mudança; e

  - O impacto que a mudança pode ter sobre os Serviços Profissionais.

- Tanto o Cliente quanto a SFDC revisam a Solicitação de Mudança para determinar os méritos da solicitação e o impacto no escopo, recursos, cronograma, taxas e outros termos e condições desta SOW que podem resultar da implementação da Solicitação de Mudança.

- As partes decidem aceitar ou rejeitar a mudança solicitada.

- Se aceito, a SFDC prepara uma Ordem de Alteração, que inclui uma descrição das alterações aplicáveis ao escopo, recursos planejados, cronograma, taxas e outros termos e condições.

- ASFDC executa o Pedido de Mudança e o envia ao Cliente.

- A Cliente executa o Pedido de Mudança e, se aplicável, gera um pedido de compra associado a esse Pedido de Mudança.

- Os Serviços Profissionais descritos no Pedido de Mudança totalmente executado serão executados pela SFDC e incluídos como parte desta SOW.

## Segmentação

O Cliente reconhece que esta SOW é limitada aos Serviços Profissionais e não transmite qualquer direito de uso da Aplicação.  Qualquer uso da Aplicação pelo Cliente será regido por um acordo separado.  O Cliente concorda que sua aquisição dos Serviços Profissionais não está condicionada à entrega de nenhuma funcionalidade ou características futuras da Aplicação (exceto os Produtos a serem entregues sob esta SOW, de acordo e sujeito aos termos desta SOW), ou a quaisquer comentários públicos orais ou escritos da SFDC a respeito de funcionalidades ou características futuras da Aplicação.

## Aceitação

Após a conclusão de cada Entregável, a SFDC, conforme aplicável: (a) enviará uma cópia completa de tal Entregável ao Cliente; e (b) a pedido do Cliente, demonstrará a funcionalidade de tal Entregável ao Cliente.  O Cliente é responsável por revisar e testar todos os Entregáveis de acordo com esta SOW de acordo com quaisquer critérios de aceitação e planos de teste mutuamente acordados por escrito pelas partes para tal Entregável.  O Cliente fornecerá à SFDC uma notificação por escrito de aceitação para cada Entregável imediatamente após a aceitação; no entanto, a falha em rejeitar um Entregável, como estabelecido abaixo, será considerada aceitação.  Se o Cliente, em seu julgamento razoável e de boa fé, determinar que qualquer Entregável submetido não satisfaz os critérios de aceitação acordados conforme especificado nesta SOW ou conforme mutuamente acordado por escrito pelas partes para tal Entregável, o Cliente deverá notificar a SFDC por escrito dentro de dez (10) dias úteis após o envio do Entregável pela SFDC, especificando as deficiências em detalhes.  A SFDC utilizará esforços comercialmente razoáveis para corrigir tais deficiências e reapresentar o Entregável ao Cliente tão logo seja praticável.  O Cliente revisará e testará novamente o Entregável contra tais critérios de aceitação acordados e detalhará quaisquer deficiências à SFDC por escrito dentro de dez (10) dias úteis após a reapresentação do Entregável.  Se um Entregável não atender a tais critérios de aceitação especificados nesta SOW após sua segunda (2º) reapresentação ao Cliente, o Cliente pode, como sua única e exclusiva solução: (i) rejeitar novamente o Entregável e devolvê-lo à SFDC para posterior correção e reapresentação de acordo com o processo descrito acima (e se o Entregável não for aceito após duas (2) reapresentações, a questão será encaminhada ao patrocinador executivo do Cliente para o projeto associado a esta SOW e ao Gerente de Projeto ou Gerente de Engajamento da SFDC), ou (ii) encerrar esta SOW imediatamente após notificação por escrito e recuperar todas as taxas de Serviços Profissionais pagas sob esta SOW por tal Entregável deficiente.  Se as partes determinarem que os requisitos funcionais ou critérios de aceitação especificados nesta SOW exigem modificações, elas cooperarão de boa fé para executar uma Ordem de Alteração para tais requisitos ou critérios de aceitação revisados.

OBSERVAÇÃO: A aceitação das Histórias de Usuários desenvolvidas e demonstradas ao Cliente é um processo interativo, ao qual o anterior não se aplica.  Ao invés disso, o Cliente deve aceitar formalmente as Histórias de Usuários através do aplicativo de rastreamento (descrito na seção Entrega no Anexo 1) ou por escrito (e-mail aceitável).  No caso do Cliente não aceitar Histórias de Usuário sujeitas ao acima exposto, nem rejeitar Histórias de Usuário por escrito (e-mail aceitável), então tais Histórias de Usuário serão consideradas aceitas no primeiro de dez (10) dias úteis após a demonstração da História de Usuário ou dois (2) dias úteis após o final do Sprint (conforme definido no Apêndice 1) no qual a História de Usuário foi concluída.

## Rescisão

Esta SOW não poderá ser rescindida imotivadamente pelas Partes. Qualquer uma das partes pode rescindir esta SOW por justa causa: (i) mediante notificação escrita à outra parte, com trinta (30) dias de antecedência, de uma violação material, se tal violação permanecer não curada no vencimento de tal período, ou (ii) se a outra parte se tornar objeto de um pedido de falência ou de qualquer outro processo relativo a insolvência, recuperação judicial, liquidação ou cessão em benefício dos credores.

## Geral

Para fins de esclarecimento, as condições acordadas sob este SOW prevalecerão sobre as condições do Contrato em caso de qualquer conflito.

Esta SOW pode ser assinada em contrapartidas, cada uma das quais será considerada como original.  Esta SOW está sujeita aos termos e condições do Contrato, exceto na medida em que o contrário esteja expressamente estabelecido nesta SOW.  No caso de um conflito entre qualquer termo desta SOW e o Contrato, os termos desta SOW controlarão.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes fizeram com que esta SOW fosse executada por seus respectivos representantes devidamente autorizados, conforme identificado abaixo.

| Cliente |  |  | SFDC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinatura de Autorização |  |  | Assinatura de Autorização |  |
| Nome |  |  | Nome |  |
| Título |  |  | Título |  |
| Data |  |  | Data |  |

# Anexo 1:  Visão Geral de Metodologia de Entrega

A SFDC utilizará a seguinte metodologia de entrega ("Salesforce Professional Services Methodology") para entregar os Serviços Profissionais.  A Metodologia de Serviços Profissionais da Salesforce permite à SFDC adaptar a abordagem de entrega para atender às necessidades exclusivas de cada cliente.   Os Serviços Profissionais serão entregues nas seguintes etapas:

- Definição

- Projeto/Desenho

- Entregar

- Implantar

A Metodologia de Serviços Profissionais Salesforce tem tanto a cascata como princípios ágeis embutidos nela, e qualquer uma das metodologias (ou uma mistura das estruturas) pode ser enfatizada dependendo das necessidades do Cliente, da natureza do engajamento e das recomendações da SFDC sobre as melhores práticas.  Determinar a abordagem mais apropriada, incluindo especificamente como o escopo será gerenciado, é fundamental para o sucesso da prestação dos Serviços Profissionais. A SFDC e o Cliente assinarão em conjunto a abordagem planejada, incluindo como o escopo será gerenciado, no início das etapas de Definição e Projeto. Quanto ao escopo do trabalho a ser realizado como parte dos Serviços Profissionais:

- Para as abordagens waterfall-leaning, o escopo será documentado em detalhes e assinado antes da etapa de entrega.  Mudanças no escopo após o início da etapa de Entrega exigirão um Pedido de Mudança.

- Para abordagens agile-leaning, o escopo será documentado com menos detalhes e assinado antes do início da etapa de Entrega, com o entendimento de que os detalhes do escopo serão refinados iterativamente durante a etapa de Entrega, sujeito às restrições de orçamento e cronograma desta SOW.

Como parte da Metodologia de Serviços Profissionais da Salesforce:

- SFDC e Cliente documentarão a funcionalidade de Aplicação configurada desejada como uma lista de necessidades funcionais por tipo de usuário ("User Stories").

- O desenvolvimento será feito em uma série de incrementos regulares ("Sprints"), que incluem a entrega dos componentes da solução e testes dos mesmos à medida que são construídos.

- A SFDC e o Cliente concluirão as revisões de desenvolvimento na conclusão de cada Sprint para medir o progresso funcional e validar e fornecer feedback sobre a funcionalidade a ser entregue na Aplicação configurada.

- A priorização contínua da História do Usuário, conforme acordado mutuamente por escrito (suficiente por e-mail) entre o Proprietário do Produto do Cliente e a SFDC, ditará o conteúdo final da Aplicação configurada.

O Cliente pode solicitar funcionalidades adicionais ou alternativas com base na priorização das Histórias de Usuários, à medida que são refinadas e desenvolvidas durante a Entrega da Aplicação configurada.  Esse pedido poderá incluir a modificação dos requisitos listados ou o acréscimo de novos itens, detalhando o escopo, esforço e investimento necessários. A execução desse pedido de mudança só será iniciada após a assinatura do documento.

# Anexo 2:  Plano de Trabalho Estimado

# Anexo 3:  Plano de Trabalho Estimado

## REQ 14 - Número único

De acordo com a estratégia atual no Sicredi do WhatsApp Enterprise, se faz necessário possuir apenas um número único para fazer o atendimento receptivo e ativo, tanto para ofertas quanto pata comunicações gerais com os associados e não associados (leads);O número em uso hoje é o de DDD local 51 33584770. Na migração para a Salesforce, o objetivo é ativar um novo número 0800 para facilitar uma possível transição e adequar o número 0800 para o alcance nacional.

## REQ 15 - Histórico de conversas na Salesforce

Todas as mensagens no canal precisam ser armazenadas e registradas para fins de auditoria e qualidade. O histórico precisa se manter de forma íntegra, com acesso por parte da cooperativa na plataforma, pode ser exportado através de um PDF. Neste histórico deverá conter todos os tipos de arquivos enviados, como textos, arquivos em PDF, docs, áudios, txt, planilhas, fotos, vídeos etc.

O Sicredi segue a norma de que o histórico deve ser mantido por completo, sem permitir que as informações sejam perdidas.

## REQ 22 - Vídeo chamada e chamada de voz

Possibilidade de realizar a chamada de vídeo e voz com o associado dentro da plataforma. Essa funcionalidade foi desenvolvida devido a necessidade de atendimento em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Posteriormente a funcionalidade foi escalada para todas as cooperativas e agências para uma interação mais próxima com os associados.

A funcionalidade é liberada aos usuários de acordo com estratégia das cooperativas, e a autonomia de conceder a permissão também deverá ser permitida.

Quantidade de usuários com a funcionalidade até a data atual é de “8224”, mas já com previsão de extensão a todos os usuários da plataforma.

Detalhes:

- Toda chamada de voz ou vídeo somente pode ser iniciada pelo colaborador;

- Toda a chamada de voz ou vídeo gera um protocolo;

- Toda a chamada de voz ou vídeo precisa ficar gravada e de fácil acesso dentro da plataforma;

- Durante a vídeo chamada a possibilidade de ligar e desligar a câmera e o microfone;

- Durante a vídeo chamada, possibilidade de capturar telas e essas ficam salvas de imediato na plataforma;

- O usuário recebe um template com um botão para iniciar uma ligação de voz ou vídeo;

## REQ 25 - Hierarquia

A hierarquia está presente em todos os processos da plataforma e deve ser olhada em todas as funcionalidades.

Hierarquia por grupo

CAS > Central > Cooperativas > Agências

- Usuário vinculado ao CAS com perfil de super administrador ou Admin Sicredi consegue fazer gestão de todos os grupos abaixo de sua hierarquia, não tem nenhuma restrição dentro da plataforma.

- Usuário vinculado ao CAS com o perfil de Administrador CAS e que esteja atribuído a algum grupo do CAS, esse consegue fazer gestão somente do seu grupo.

- Usuário vinculado ao CAS com o perfil de Operador CAS e que esteja atribuído a algum grupo do CAS, esse consegue receber atendimento somente das filas de acordo com o seu grupo.

- Usuário vinculado a uma central, com perfil Admin Central consegue fazer gestão das cooperativas e agências abaixo da sua hierarquia.

- Usuário vinculado a uma cooperativa, com perfil Admin Cooperativa consegue fazer gestão do seu grupo e grupos das agências abaixo da sua hierarquia.

- Usuário vinculado a uma cooperativa, com perfil Operador Cooperativa pode receber atendimento do seu grupo e grupo de agências abaixo da sua hierarquia.

- Usuário vinculado a uma agência com o perfil de Admin Agência pode fazer a gestão do seu grupo

- Usuário vinculado a uma agência com o perfil de Operador Agência recebe atendimentos de acordo com as filas do seu grupo.

Hierarquia por perfil

Super Administrador tem gestão sobre:

- Admin Sicredi

- Admin CAS

- Operador, CAS

- Admin Central

- Admin Cooperativa

- Operador Cooperativa

- Admin Agência

- Operador Agência

Admin Sicredi tem gestão sobre:

- Admin CAS

- Operador, CAS

- Admin Central

- Admin cooperativa

- Operador cooperativa

- Admin agência

- Operador Agência

Admin CAS tem gestão sobre:

- Operador, CAS

Admin Central tem gestão sobre:

- Admin cooperativa

- Operador cooperativa

- Admin agência

- Operador Agência

Admin Cooperativa tem gestão sobre:

- Operador cooperativa

- Admin agência

- Operador Agência

Admin Agência tem gestão sobre:

- Operador Agência

Exemplos de onde olhamos para a hierarquia.

- Em dados

- Nas visualizações dos atendimentos,

- Na criação, de atalhos, figurinhas,

- Nas Transferências de atendimento,

- Na busca por históricos,

- Na atribuição de atendimento,

- Na visualização de templates,

- Na gestão das filas de atendimento,

- Na criação de categorias de encerramento

## Dados em tempo real

REQ 16 - Hierarquia

OBS: Quaisquer dos relatórios abaixo estão disponíveis apenas para perfil de administrador e todos respeitam a hierarquia.

- Super Administrador consegue consultar os grupos;

- Perfil Admin Sicredi consegue consultar os grupos;

- Perfil Admin cooperativa consegue consultar seu grupo e grupo de agências dentro da sua hierarquia;

- Perfil Admin agência consegue consultar somente o seu grupo.

Dados

Dash de acompanhamento, onde CAS, cooperativas e agências podem acompanhar em tempo real o que acontece no atendimento. Neste dash é possível acompanhar:

- Quantas conversas estão em andamento;

- Quantas conversas já foram encerradas;

- O tempo médio de espera em fila;

- O tempo médio entre espera em fila + espera do atendente;

- O tempo médio de primeira resposta;

- O tempo médio de duração do atendimento;

- A quantidade média de resposta no atendimento;

- E as filas que estão com conversas em andamento.

REQ 17 - Usuários e sessões

Dash para acompanhamento dos atendimentos, onde CAS, cooperativas e agências conseguem visualizar e baixar relatório em formato txt da quantidade de atendimento diária, esse dash é atualizado em tempo real. Neste relatório é possível aplicar os seguintes filtros de busca:

- Período;

- Grupos

- Atendentes

- Filas;

- Tags.

E podemos acompanhar

- Total de geral de conversas;

- Quantidade de associados que entraram em contato;

- Atendimento em que teve ação do colaborador;

- Conversas fechadas por atendente;

- Média de mensagens enviadas pelo associado;

- Média de mensagens enviadas pelo colaborador;

- Média de mensagens enviadas pelo BOT;

REQ 18 - Métricas do atendente

Dash para acompanhamento da efetividade do usuário, onde CAS, cooperativas e agências conseguem acompanhar e extrair relatório em tempo real, como está sendo a efetividade do atendimento. Neste relatório é possível aplicar os seguintes filtros de busca:

- Período;

- Grupos;

- Atendentes;

- Filas;

- Status do usuário.

E podemos acompanhar

- Conversas em andamento;

- Conversas fechadas;

- O tempo em espera em fila;

- O tempo em espera em fila + espera atendente;

- O tempo médio de primeira resposta;

- O tempo médio entre uma resposta e outra;

- O tempo médio de duração do atendimento;

- Quantidade média de respostas por atendimento.

REQ 19 - Produtividade do usuário

Dash para acompanhamento da produtividade do usuário, onde CAS, cooperativas e agências conseguem acompanhar e extrair relatório em tempo real, este possui visão por grupo e respeita hierarquia. Neste Dash é possível aplicar os seguintes filtros de busca.

- Período;

- Grupos;

- Atendentes;

- Filas;

- Funções.

E conseguimos acompanhar se o usuário está com status.

- Online

- Pausa

- Almoço;

- Treinamento;

- Ocupado.

REQ 20 - Métricas de início de conversa

Dahs para acompanhamento de conversas iniciadas pelo usuário onde CAS, cooperativas e agências conseguem consultar e extrair relatório em tempo real. Neste podemos aplicar filtros como:

- Período;

- Grupos;

- Conversa iniciada por (Templates, Pushs, campanhas);

- Template.

Neste é possível acompanhar o status o do envio:

- Quantidade de mensagens não enviadas;

- Quantidade de mensagens enviadas;

- Quantidade de mensagens entregues;

- Quantidade de mensagens lidas;

- Quantidade de mensagens respondidas.

## REQ 26 - Handover

Handover: São as opções de transferência do associado durante o atendimento, para onde pode ser direcionado. Ele pode ser transferido entre qualquer fila do mesmo grupo, pode ser transferido de um grupo de agência para a sede, pode ser transferido da agência para o CAS (centro administrativo Sicredi), porém temos que respeitar a origem da conta:

Exemplos: Associado tem conta na agência 08, cooperativa 0116, esse pode ser direcionado para qualquer fila dentro da agência 08, pode ser direcionado para qualquer fila dentro grupo 0116,

É possível fazer a transferência de atendimento, entre filas, entre grupos e entre usuários, sempre respeitando as variáveis de handover.

Pode ser transferido nos seguintes casos:

- Dentro do mesmo grupo, transferência permitida para qualquer fila ou usuário

- Agência consegue transferir o atendimento para qualquer fila ou usuário do grupo da sua cooperativa (sede).

- Agência consegue transferir atendimento para uma fila ou usuário que os grupos estão no CAS, desde que a cooperativa tenha o serviço que seja atendido pelo grupo.

- Cooperativa consegue transferir atendimento para uma fila ou um usuário da agência, desde que o associado pertença a agência que está sendo transferido.

- Cooperativa consegue transferir atendimento para uma fila ou usuário que os grupos estão no CAS, desde que a cooperativa tenha o serviço que seja atendido pelo grupo.

- Grupos do CAS, consegue transferir atendimento para uma fila ou um usuário da agência, desde que o associado pertença a agência que está sendo transferido.

- Grupos do CAS, consegue transferir atendimento para uma fila ou um usuário da cooperativa, desde que o associado pertença a uma agência da cooperativa que está sendo transferido.

## REQ 27 - Sessões | Conversas nos finais de semana e feriados

Atualmente é possível retomar um atendimento mesmo que a sessão esteja encerrada, essa funcionalidade se faz necessária pelo fato de as cooperativas deixarem o atendimento em aberto para que o associado acione mesmo depois o horário.

O associado entra no canal e é direcionado para a fila de atendimento mesmo depois do horário e esse fica aguardando por até 96 horas da sua última interação. Quando recepcionado pelo colaborador em dia e horário útil e a sessão já estiver encerrada a conversa é retomada através de um template enviada pelo usuário, a conversa não desaparece da console em nenhum momento, antes das 96 horas ser finalizada. Quando finalizada a conversa é marcada como inatividade.

OBS:  Essa conversa é atribuída de forma automática ao usuário assim que ele estiver online na plataforma, respeitando a ordem de entrada do associado no canal.

## REQ 21 - Sessões | Sessões e subseções

Necessário que na plataforma a classificação do atendimento seja por conversas:

Associado inicia a conversa na sessão X e essa sessão se encerra após 24 horas, mas a conversa ainda não foi finalizada, abrindo a sessão Y ou por um template ou por uma mensagem do associado, para fins de dados a sessão Y ela precisa estar vinculada a sessão X como se fosse uma única conversa, e no encerramento da sessão X a sessão y também ser encerrada. Classificando assim um atendimento com sessões e subseções vinculada como um único atendimento.

## REQ 01 - Aplicativo

Necessário que exista um aplicativo que possa ser utilizado para atendimento dos associados.

Não pode haver restrições para baixar o APP em celulares ou tablets em sistemas android ou ios.

O aplicativo deve conter funcionalidade iguais ou bem próximas do atendimento via plataforma web:

Exemplos:

- Enviar e receber mensagens;​

- Enviar e receber arquivos (PDF, JPEG, Vídeos (MP4));​

- Enviar uma foto retirada na hora;​

- Enviar e receber áudios;​

- Enviar emojis e figurinhas;​

- Consultar as transcrições dos áudios;​

- Visualizar as informações do associado;

- Adiar a atenção;​

- Transferir o atendimento para uma outra fila;​

- Transferir atendimento para um outro operador;​

- Marcar a mensagem como não lida;​

- Marcar o contato como spam;​

- Fazer a utilização de atalhos já cadastrados;​

- Classificar atendimentos através dos motivos de encerramento cadastrados pela cooperativa;​

- Enviar templates individuais.

## REQ 05 - UI (tela do atendimento)

A plataforma deve conter uma interface simples e de fácil navegação, deve ser intuitiva e não travar.

A navegação entre as telas deve se dar por ícones e de forma rápida.

Na tela principal, o usuário deve conseguir visualizar e navegar de forma rápida entre os atendimentos.

Os dados do associado, e informações importantes do atendimento, como número de telefone utilizado pelo associado para início da conversa, forma utilizada para a identificação no canal, informações de segurança, se o cadastro está atualizado ou se precisa de atualização deve ficar visível ao usuário durante todo o atendimento.

Tudo dever ocorrer em tela única, sem a abertura de novas janelas.

Na tela principal o usuário terá que possuir ao seu dispor as seguintes funcionalidades de forma rápida:

- Ter a visão completa da fila de atendimento em andamento, do histórico, em espera e com o grupo;

- Conseguir realizar o envio de uma nova mensagem (template);

- Realizar transferências para uma fila ou usuário;

- Baixar a conversa;

- Realizar uma chamada de vídeo chamada ou voz;

- Transferir o atendimento para a IA;

- Adiar o atendimento, colocando em espera;

- Encerrar a conversa;

- Obter eventos do chat;

- Visão dos dados cadastrais do usuário que estiver conversa;

- Alterar as notificações visuais e sonoras e status do chat;

## REQ 23 - Envio de templates em lote

As cooperativas e agências tem a total liberdade de fazer as suas campanhas. A funcionalidade do envio em massificado de mensagem somente pode ser feito por um perfil de administrador, seja ele sede ou agência.

O Envio é feito de forma simples e pode ser acompanhado através de Dash em tempo real se as mensagens estão sendo enviadas, entregues e lidas (quando o associado tem permissão de leitura) Após o término do envio já pode ser retirado o relatório.

O Histórico das campanhas pode ser consultado a qualquer momento dentro da plataforma, respeitando grupo e hierarquia. Pode fazer as consultas os seguintes perfis.

- Super administrador: Consegue consultar e extrair relatório de qualquer grupo;

- Admin Sicredi: Consegue consultar e extrair relatório de qualquer grupo;

- Admin Cooperativa: Consegue consultar e extrair relatório de seu grupo e grupo e grupo de agências abaixo da sua hierarquia;

- Admin Agência: Consegue consultar e extrair relatório somente de seu grupo;

No momento do envio pode determinar se o retorno não será direcionado a ninguém, ou se retornará para uma fila em específico e se esse retorno será de imediato após o envio ou se somente pós resposta do associado.

Passos para o envio:

Tela de criação de grupos.

- Definir nome para o grupo

- Escolher o template

- Em caso de template com arquivo, subir o arquivo - video, pdf

- Baixar a planilha com as variáveis

- Preencher planilha

- Subir a planilha no sistema

OBS: Neste momento da criação do grupo, a plataforma já mostra para quantos contatos será feito a tentativa de entrega. Em caso de números com erros ou preenchidos de forma errônea o sistema já descarta esses números.

Tela de notificação

- Pós criação do grupo, clique em notificar;

- De um nome para a campanha;

- Verifique se template está correto;

- Faça a programação do envio (pode ser enviado de imediato, ou fazer uma programação previa)

- Clique em terminar

Informações importantes:

- Após o envio da notificação, caso tenha algum erro e ainda não foi finalizado envio existe a possibilidade de pausar esse envio, interrompendo o término.

- Caso a notificação estiver programada, pode pausar ou arquivar esse envio interrompendo o envio.

- Após finalizar o envio a notificação pode ser arquivada.

## REQ 24 - Dash e Relatório de envio em lote

Necessário que diretamente na plataforma seja possível acompanhar em dash em tempo real e fazer a extração de relatório dos envios que são feitos de forma massifica (lote)

Detalhes:

- Extração em formato txt e csv

- Conter dados da campanha

- Nome da campanha

- Data e hora de início de envio

- Data e hora de término de envio

- Sessão de envio

- Número de telefone

- Nome do associado

- Se a mensagem foi enviada

- Se a mensagem foi entregue

- Se mensagem foi lida

- Se mensagem foi respondida

- Se der erro de envio, apresentar o motivo do erro

- Template que foi enviado

- Mensagem contida no template

- Link da sessão

- ID da sessão

- Protocolo da sessão.

## REQ 38 - Envio de template com imagem, vídeo e PDF, mídias

Através da plataforma deve ser possível fazer o envio de notificação ao associado, utilizando templates simples, somente com texto ou mais complexo com botões e anexos respeitando sempre os formatos e tamanhos dos arquivos.

Os anexos podem ser:

- Imagens, no formato jpeg ou png tamanho máximo de 5 MB

- Vídeos, no formato MP4 ou 3gpp (Apenas o codec de vídeo H.264 e o codec de áudio AAC são compatíveis), tamanho máximo 100 MB

- Arquivos, como PDF, Word, Excel... Formato qualquer tipo de MIME valido, tamanho máximo 100MB

OBS: Os templates contendo mídias podem ser enviados de forma individual, massificado (lote) ou via API.

## REQ 02 - Menus personalizados

A personalização de menus é feita de acordo com a necessidade e estratégia da cooperativa.

Trabalhamos com mais de um formato de menu:

- Menu canal esse menu não contém inteligência artificial atrelada a ele e falar com a inteligência artificial (Theo) é uma escolha nas opções. A definição de ordem, e catálogo deste é definição da cooperativa. Pode ser um menu simples ou com submenus vinculados.

- Menu Chatbot: esse menu contém inteligência artificial (theo). A definição de ordem, e catálogo deste é definição da cooperativa. Pode ser um menu simples ou com submenus vinculados, pode ser com a opção de escolha digite ou um menu interativo com botões. Neste temos a ele um menu handover atrelado, que a qualquer Tmomento que o associado pede para falar com um colaborador esse menu é apresentado. A definição de ordem, e catálogo deste também é definição da cooperativa.

OBS: A criação de menus é solicitada via suporte, e criado pelo produto do lado Sicredi. Todo o menu criado gera uma fila e é replicado sempre na madrugada seguinte.

## REQ 45 - Menus conceituais

Necessário que a plataforma, esteja pronta para trabalhar com os seguintes tipos de menus:

Texto, sanduiche, botões e avançado

- Texto

- Sanduiche

- Botões

## REQ 28 - Opt-in e opt-out na mudança de número:

Como decisão de negócio, não iremos consultar a base de opt-in para realizar envios de mensagens aos nossos associados, só iremos validar se o usuário fez o opt-out e caso esteja na base, não enviaremos.

Todo o não envio de mensagem precisa aparecer no front do usuário e constar nos relatórios (salvar o evento e o motivo do não envio);

## REQ 06 - Respostas rápidas

Possibilidade de criar respostas rápidas (atalhos)

As repostas rápidas são criadas de acordo com o grupo que o colaborador está vinculado, e esse não pode ser visto por outro a não ser que esteja dentro da hierarquia.

Se o colaborador que está dentro de um grupo de cooperativa (Sede) e cria a resposta rápida, os grupos abaixo desta hierarquia terão acesso para a utilização do atalho, já se for criado pela agência, somente colaboradores do grupo daquela agência em específico terão acesso para a utilização.

Detalhes:

- Grupo já vem pré-definido de acordo com o grupo do colaborador

- Pode ser definido que o atalho seja para todo o grupo ou para um fila em específica.

- Atalhos criados pelo um colaborador de agência pode ser gerido por um colaborador da sede, que pode fazer edição e exclusão deste.

## REQ 30 - Usuários cadastrados

O Cadastro de usuário é feito diretamente na plataforma, ele pode ser criado por um perfil de administrador.

Para a criação é utilizado o e-mail de domínio Sicredi e esse é utilizado para acesso junto com a senha de rede (mesma de acesso ao computador).  Durante a criação do usuário é definido o grupo (entidade), as filas de atendimento, a prioridade de atendimento, a quantidade de slots e a função que esse usuário terá na plataforma.

Grupo: Pode ser vinculado mais de um grupo para o usuário, desde que esse esteja dendro da mesma hierarquia:

Fila: Pode ficar vinculado a quantas filas forem necessários, caso o colaborador não fique vinculado a nenhuma fila ele herda todas as filas dos grupos ao qual pertence. As filas exibidas para serem vinculadas são somente as filas pertencentes aos grupos que o usuário está vinculado.

Prioridade: A prioridade pode ser definida como, alta, normal, baixa ou nunca

- Alta: tem prioridade em receber os atendimentos.

- Normal: o atendimento é dividido de forma igualitária aos usuários

- Baixa: somente recebe atendimento caso as demais prioridades não estiverem com disponibilidades de slots vagos para recebimento.

- Nunca: Não recebe nenhum atendimento de forma automática, somente atendimentos que são transferidos por um outro usuário ou atendimentos atribuídos de forma manual (buscar atendimento na fila)

Função: são as funcionalidades que o usuário terá dentro da plataforma.

- Super administrador: tem acesso a todas as funcionalidades da plataforma e tem administração sobre os demais perfis, consegue criar, editar e excluir usuários em qualquer grupo.

- Admin Sicredi: funcionalidade semelhantes à do super administrador, consegue criar, editar e excluir usuários de qualquer de qualquer grupo abaixo.

- Admin Cooperativa: Consegue, criar, editar e excluir usuários de seu grupo e grupos dentro de sua hierarquia.

- Admin Cooperativa com vídeo: Mesmo perfil de Admin Cooperativa, porém esse possui acesso vídeo chamada e chamada de voz.

- Admin agência: Consegue, criar editar e excluir usuários apenas dentro do seu grupo, não possui grupo abaixo de sua hierarquia.

- Admin agência com vídeo: Mesmo perfil de Admin agência, porém esse possui acesso vídeo chamada e chamada de voz.

- Operador: Não consegue, criar e nem excluir usuários, consegue fazer edição de filas de prioridade e de slots somente do seu usuário, não consegue alterar o seu perfil.

- Operador com Vídeo:  Mesmo perfil de operador, porém esse possui acesso vídeo chamada e chamada de voz;

## REQ 07 - Ocultar mensagem sensível na plataforma

Os usuários que possuem perfil de Super Administrador e Admin Sicredi tem a possibilidade de ocultar qualquer mensagem, arquivo ou mídia enviada pelo associado ou pelo colaborador. Esse bloqueio se dá somente dentro da plataforma para que não fique visível aos demais usuários. (Essa ocultação se dá somente dentro da plataforma, não apagando do lado do associado). A qualquer momento essa ocultação pode ser desfeita caso se faça necessário.

## REQ 31 - Atribuir conversa

O processo de atribuição de conversa se dá de forma automática ou de forma manual buscando o associado na fila de atendimento.

Em caso de conversas iniciadas pelo associado, todas as conversas vão primeiramente para a fila de atendimento de acordo com a escolha de menu, e pós atribuição a essa fila o atendimento é atribuído aos usuários que estão logados neste fila.

Formas de atribuição de atendimento:

- Atribuído de forma automática para usuários logados na plataforma, com status de online, e slots disponíveis e prioridades com permissão de atribuição.

- Atribuídos de forma manual, buscando o associado na fila, não faz validação de slots, prioridade ou status, usuário pode puxar um atendimento de qualquer fila do grupo e atribuir si próprio mesmo que não esteja vinculado a essa fila.

- Atribuído de forma manual, direcionado por um administrador, não faz validação de slots, prioridade ou status, administrador pode atribuir atendimento de qualquer fila do grupo para um usuário específico, mesmo que ele não esteja logado na fila específica.

- Atribuído por transferência, atendimento direcionado de um usuário para o outro, não faz validação de slots, prioridade ou status, pode ser direcionado de qualquer fila do grupo, mesmo não estando vinculado a uma fila.

Em caso de atendimento iniciados pelo usuário através de template de forma individual, esse pode ser definido que a atribuição seja de imediato, e não faz validação de slots, prioridade ou status;

Templates enviado via API, pode ser configurado para que a atribuição do atendimento seja de imediato ao colaborador sem fazer validação de slots, prioridade ou status.

## REQ 32 - Chat em espera

Possibilidade e colocar um associado em fila espera liberando um slot para receber novos atendimentos, funcionalidade utilizada para caso de associados que param de responder.

Associados colocados em espera retornam para a o usuário que estava atendendo de imediato após voltar a interagir ou após expirar o prazo da espera, neste caso não faz validação de slots, prioridade ou status.

O usuário visualiza somente a sua fila de espera.

Detalhes:

O associado pode ser colado em espera, por 1/5 hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas ou 1 dias, 2 dias ou 4 dias.

## REQ 33 - Designar retorno após do envio do template

Possibilidade direcionar o retorno do associado que recebe o template para uma fila em específico, tendo as seguintes possibilidades:

- Envio feito de forma individual, possibilidade de retorno, para ninguém, para uma fila em específico de forma imediata de acordo com o grupo que está fazendo o e envio ou direto para o usuário que faz o envio do template.

- Envio feito de forma massificada/lote, Possibilidade de retorno para uma fila em específico de forma imediata, ou após ou após a resposta do associado ao template.

- Envio via API, possibilidade de retorno, para uma fila em específico de imediato após o envio, ou após resposta do associado, possibilidade de retorno para a fila do gestor da carteira de imediato ou após a resposta do associado, e ainda um retorno direto para um usuário de forma imediata ou após a resposta do associado.

## REQ 68 - Notas

Possibilidade de criar, editar e excluir notas, essa funcionalidade está disponível para os usuários, e é utilizada para colocar alguma informação no atendimento, ela fica amostra na conversa e visível para todos os colaboradores, porém não fica visível para o associado.

## REQ 34 - Variáveis e informações cadastrais

Temos na plataforma de forma simples e bem localizada as variáveis e informações cadastrais do associado. Essa funcionalidade ajuda o usuário no momento do atendimento quando necessário uma validação positiva.

As variáveis apresentadas em tela são:

- Nome do associado: Nome completo do associado de acordo com o CRM

- Número de telefone de contato: número de telefone utilizado para fazer contato com o Sicredi.

- Fila de atenção: fila onde o associado está sendo atendido

- Tempo médio desde a atribuição ao atendente: tempo desde que o associado foi atribuído ao usuário.

- Tempo médio desde a última mensagem do usuário: Tempo da última mensagem enviada pelo usuário.

- Canal: Qual o canal o associado está utilizando para contato

Informações do associado:

- Nome completo;

- Documento;

- Telefone de cadastro;

- E-mail;

- Data de nascimento.

Informações da conta:

- Conta legado ou digital;

- Número da cooperativa;

- Número da agência;

- Número da conta;

- Número da carteira;

- Nome gestor;

- Se primeiro titular ou não

Informações de segurança:

- Forma de identificação do associado no canal;

- Última atualização cadastral;

- Informação se o número de telefone que contatou está diferente do de cadastro.

Outras informações:

- Informações sobre as opções de handover.

## REQ 35 - Envio de arquivos

Durante o atendimento é possível fazer envios de arquivos para o associado sendo esses:

- Áudios: audio/aac, audio/mp4, audio/amr, audio/mpeg e 
audio/ogg; codecs = opus tamanho máximo de 16MB;

- Imagens, no formato jpeg ou png tamanho máximo de 5 MB

- vídeo, no formato MP4 ou 3gpp (Apenas o codec de vídeo H.264 e o codec de áudio AAC são compatíveis), tamanho máximo 100 MB

- arquivos, como PDF, Word, Excel... Formato qualquer tipo de MIME valido, tamanho máximo 100MB

OBS: Ao selecionar o anexo, o usuário dever conseguir ver o documento que está sendo enviado em tela, e ao clicar em enviar o sistema deve perguntar se realmente o usuário quer fazer o envio do documento.

O documento deve ser enviado um a um, não sendo permitido o envio de pastas com documentos.

REQ 69 - Envio de Gifs

Durante o atendimento é possível fazer os envios de gifs para os associados.

## REQ 70 - Enviar emojis

Durante o atendimento é possível fazer os envios de gifs para os associados.

## REQ 36 - Fechar a conversa

Após o término do atendimento a plataforma conta com o ícone de encerramento de conversa. Ao selecionar esse ícone você escolhe um dos motivos de encerramento para previamente cadastro pelo grupo para a categorização do atendimento. Esse motivo vem em relatório onde a cooperativa consegue fazer uma análise dos assuntos que são mais tratados.

## REQ 37 - Pesquisa de satisfação

A pesquisa de satisfação é por adesão das cooperativas.

Cooperativas que possuem a adesão, ao finalizar o atendimento é disparado uma pesquisa de satisfação de forma automática para o associado. O usuário no momento do encerramento, caso seja um atendimento improdutivo tem a opção de não fazer o envio da pesquisa.

A pesquisa de satisfação é enviada após o atendimento ser finalizada e deve ser vinculada ao operador que atendeu e ao grupo que ele pertence.

Detalhes:

- A pesquisa de satisfação fica ativa por 4 horas, dentro deste período a sessão do atendimento é encaminhado para uma fila default, caso o associado não responda a pesquisa depois deste período a conversa é arquivada de forma automática, caso responda a pesquisa de imediato a conversa já é arquivada.

- A cooperativa pode acompanhar o retorno da pesquisa em D+1 através de Dash no BI e obter o analítico no Denodo.

## REQ 08 - Logs da conversa

Ponto de estrema importância, através dos logs das conversas a cooperativa, consegue fazer análise do que ocorreu no atendimento desde a entrada do associado no canal, até a finalização do atendimento.

Através dos logs conseguimos analisar.

- Entrada do associado no canal;

- Atualização das variáveis da conversa;

- Se o associado foi direcionado para a fila correta de acordo com a seleção de menu;

- Se foi atribuído de forma correta ao usuário;

- Se teve transferência de fila de atendimento;

- Se teve transferência do atendimento entre operadores;

- Se foi colocado em espera, e momento em que retorna da espera;

- Se foi direcionado para a inteligência artificial (Theo);

- Se foi enviado pesquisa de satisfação;

- Se foi encerrado como improdutivo;

- Se foi liberado a conversa;

- Se não foi encerrado.

## REQ 09 - Mídias

Dentro do histórico da conversa contém uma aba onde estão todas as mídias enviadas pelo associado, gravação de chamada de voz ou vídeo, prints de telas durante as chamadas de voz ou vídeo e demais arquivos do contexto do número do associado.

Esta função é muito utilizada, pois facilita na busca de arquivos.

## REQ 10 - Exportar a conversa

Possibilidade de exportar as conversas, quando uma conversa é exportada ele tem que conter o ID da conversa, todo o histórico de textos e arquivos trocados no atendimento.

## REQ 39 - Protocolo

Todo início de sessão dever ser gerado um protocolo, seja a conversa iniciada pelo associado ou pelo usuário.

Necessário que através deste protocolo possa ser localizada a conversa e conferir a tratativa dada ao caso.

Que o histórico do protocolo possa ser exportado caso o associado solicite.

## REQ 11 - Notificações

O Usuário deve ter a possibilidade de ativar e desativar de maneira simples as notificações tanto visuais quantos sonoras.

## REQ 40 - Transferir para a IA

O Usuário deve ter a possibilidade de transferir um atendimento para a inteligência artificial Theo, para transacionais já mapeados. Neste processo o usuário precisa ter a condição de acompanhar esse atendimento, e caso o associado não consiga se resolver com o Theo, o usuário tem que ter a possibilidade de reatribuir o associado para o seu atendimento.

## REQ 41 - Categorias de encerramento

As categorias de encerramento são de definição da cooperativa, fica como responsáveis os usuários administradores a função de criar, editar e excluir categorias que não são mais utilizadas. A cooperativa somente pode visualizar, criar, editar e excluir categorias que são do seu grupo e abaixo da sua hierarquia.

Detalhes:

- Necessário definir um ID para a categoria

- Nome de exibição no momento do encerramento de conversa

- Grupo já vem pré-definido

- A categoria pode ser somente para o seu grupo, para uma fila específica ou para todos os grupos abaixo da sua hierarquia.

- Não possui limitação de quantidade de categorias.

- Não depender de releases para ajustar e criar categorias.

## REQ 42 - Dados | Filas acompanhamento

Através desta tela é possível acompanhar os associados que estão aguardando atendimento, que foram colocados em espera, e os que já estão em atendimento, e é possível analisar

- As filas que não têm colaboradores vinculados,

- Quantos atendimento cada usuário está atendendo

- Analisar o tempo médio que os associados estão aguardando em fila

- Analisar a quantidade de slots que estão disponíveis por fila

- Analisar a média de tempo de primeira resposta do associado.

- Analisar a hora em que o usuário recebeu a última atribuição

- É possível filtrar por atendente

- É possível fazer filtros por fila

- Através desta tela é possível atribuir os atendimentos que estão aguardando em fila,

- É possível entrar na conversa sem iniciar o atendimento.

OBS: Está tela como as demais seguem regras de hierarquia, cada grupo visualiza atendimentos relacionados ao seu grupo ou grupos abaixo de sua hierarquia.

## REQ 43 - Transferir atendimento

É possível fazer a transferência de atendimento, entre filas, entre grupos e entre usuários, sempre respeitando as variáveis de handover.

Pode ser transferido nos seguintes casos:

- Dentro do mesmo grupo, transferência permitida para qualquer fila ou usuário

- Agência consegue transferir o atendimento para qualquer fila ou usuário do grupo da sua cooperativa (sede).

- Agência consegue transferir atendimento para uma fila ou usuário que os grupos estão no CAS, desde que a cooperativa tenha o serviço que seja atendido pelo grupo.

- Cooperativa consegue transferir atendimento para uma fila ou um usuário da agência, desde que o associado pertença a agência que está sendo transferido.

- Cooperativa consegue transferir atendimento para uma fila ou usuário que os grupos estão no CAS, desde que a cooperativa tenha o serviço que seja atendido pelo grupo.

- Grupos do CAS, consegue transferir atendimento para uma fila ou um usuário da agência, desde que o associado pertença a agência que está sendo transferido.

- Grupos do CAS, consegue transferir atendimento para uma fila ou um usuário da cooperativa, desde que o associado pertença a uma agência da cooperativa que está sendo transferido.

Não pode ser transferido:

- Agência transferir atendimento para outra agência mesmo que debaixo da mesma hierarquia

- Cooperativa transferir para uma agência que não seja a do associado

- Cooperativa transferir atendimento para outra cooperativa

- Grupo CAS transferir para uma agência que não seja a do associado

- Grupo CAS transferir para uma cooperativa que não seja a do associado

## REQ 44 - Visualizar filas e atendimentos

Dentro do mesmo grupo, usuário pode ter acesso de visualizar, e atribuir a si mesmo atendimento que qualquer fila.

Usuário que seu grupo é uma agência, esse consegue visualizar e atribuir a si mesmo atendimento de qualquer fila pertencente ao grupo que está vinculado.

Usuário que seu grupo é uma cooperativa, esse consegue visualizar e atribuir a si mesmo atendimento de qualquer fila pertencente ao grupo e grupos abaixo de sua hierarquia.

Usuário que seu grupo está no “CAS”, esse consegue visualizar e atribuir a si mesmo atendimento de qualquer fila pertencente ao grupo que vinculado.

## REQ 52 - Permissões dos usuários

Usuários super admin pode permitir e inibir qualquer permissão funcional de toda a lista de funcionalidade que o usuário possa ter, limitando ou concedendo poderes conforme o grupo vinculado. Autonomia 100% da cooperativa de fazer a gestão das permissões do usuário em tempo real.

## REQ 71 - Histórico de ações e logs

Necessário que tenha a possibilidade de análise através de logs de qualquer alteração feito dentro da plataforma, sedo elas em usuários, campanhas, variáveis, intenções.

Nestes logs deve conter data, hora, dados de quem fez a alteração, o que foi alterado, como era antes.

## REQ 46 - Envio e recebimento de áudio

Possibilidade de receber e enviar áudios na plataforma e converter esses para textos, quando baixar essas conversas necessário o link da conversa e a transcriação venha de forma automática.

Requisitos:

- Baixar áudios

- Acelerar áudios

- Transcrever os áudios em português

- Enviar áudios: audio/aac, audio/mp4, audio/amr, audio/mpeg e 
audio/ogg; codecs=opus tamanho máximo de 16MB

## REQ 47 - Buscar conversas em um histórico

Necessário que na plataforma tenha a possibilidade de busca de histórico da conversa, essa tem que estar disponível para qualquer usuário, respeitando grupo e hierarquia. Somente pode existir a possibilidade de buscar uma conversa no histórico se ela já falou no grupo. Se a conversa teve transferência em grupos diferentes, todos os grupos devem conseguir buscar o histórico da conversa de início ao fim do atendimento. A busca pela histórico pode ser feita por

- Nome do associado;

- Documento do associado;

- Conta do associado;

- Número de telefone de cadastro do associado;

- Número de telefone utilizado pelo associado (caso do contato tenha sido feito através de um número de telefone diferente do de cadastro).

- Por quem fez o atendimento do associado

- Pelo protocolo de atendimento

Hierarquia de busca de conversas.

- Super Administrador consegue buscar qualquer histórico;

- Perfil Admin Sicredi consegue buscar qualquer histórico;

- Usuários vinculados a um grupo de cooperativa (sede) conseguem buscar qualquer histórico dentro do seu grupo e grupo de agências dentro da sua hierarquia;

- Usuários de agência consegue buscar qualquer histórico somente dentro do seu grupo.

- Usuários vinculados a algum grupo que esteja no CAS conseguem buscar histórico de atendimento somente de conversa que passaram pelo grupo que está vinculado.

## REQ 72 - Marcar conversas

Necessário que na plataforma exista possibilidade de marcar conversas:

Detalhes:

- Marcar como SPAM: utilizado em caso de intenções fraudulentas. Número de telefone marcado com o SPAM não conseguem entrar em contato com o Sicredi através do canal. Esse número entra em uma blacklist e somente consegue entrar em contato novamente pós desbloqueio.

- Marcar conversas como não lidas: Toda mensagem enviada pelo associado a plataforma deve mostrar que aquela conversa tem tantas mensagens não lidas, e em caso de leitura e não for responder de imediato deve existir a possibilidade de ser marcada como não lida evitando que a conversa se perca.

## REQ 48 - Identificar associados em atendimento

A plataforma dever contar uma forma de identificar que um associado já está em atendimento, em casos de tentativa de contato ativo através de templates e fazer e deve ser feito o bloqueio do envio para que não interfira no atendimento que está ativo.

Detalhes:

Envio ativo individual: deve ser mostrado em tela, que o associado está em atendimento, mostrar quem está atendendo e não fazer o envio do template.

Envio em lote: desse ser mostrado em relatório o motivo o de não ter sido entregue o template para o associado, informado que já estava em atendimento com um outro usuário.

Envio via API: deve ser possível consumir o retorno de erro direto na API informando que o template não foi entregue, devido ao associado estar em atendimento com um outro usuário.

Envio via Marketing cloud: deve ser possível consumir o retorno de erro direto no marketing cloud informando que o template não foi entregue, devido ao associado estar em atendimento com um outro usuário.

## REQ 49 - Quarentena

A plataforma dever contar uma forma de identificar as quarentenas:

- Mesmo template, prazo de 4 horas

- Template NPS prazo de 6 horas

Detalhes:

Envio ativo individual: deve ser mostrado em tela, que o template não será enviado informando o motivo da quarentena

Envio em lote: desse ser mostrado em relatório o motivo o de não ter sido entregue o template para o associado, informando o motivo da quarentena.

Envio via API: deve ser possível consumir o retorno de erro direto na API o motivo o de não ter sido entregue o template para o associado, informando o motivo da quarentena.

Envio via Marketing cloud: deve ser possível consumir o retorno de erro direto no marketing cloud informando que o template não foi entregue, e trazendo a informação da quarentena

## REQ 12 - Consumo

Necessário que as cooperativas possam acompanhar o as cobranças que são efetuadas com uma visão do consumo de mensagens ativas e sessões iniciadas pelo associado com a possibilidade de exportação do relatório de billing.

Detalhes:

- Ficar disponível apenas para perfil de administradores cooperativa:

## REQ 13 - Relatórios de billing

Os custos de consumo são todos repassados para as cooperativas.

Detalhes:

- Toda a geração de consumo deve conter a cooperativa e a agência que o custo será repassado.

- Deve se mostrado a que se refere o custo, se mensagens ativas, se mensagens receptivas.

## REQ 73 - Sinalizar conversas que não estão sendo respondidas pelo usuário

A plataforma deve ter uma forma de sinalizar que o associado que já está em atendimento está sem reposta, poder colocar um temporizador parametrizável pelo adm e com cores

Detalhes:

- Até 15 minutos sem respostas sinalizar conversa como verde

- das 15 aos 25 minutos sem respostas sinalizar como amarelo

- Acima de 25 minutos sem respostas sinalizar como vermelho.

## REQ 50 - Sessões

Necessário que mesmo com o encerramento da sessão pós 24 horas da abertura, a conversa permaneça até 96 horas sem inatividade do associado sem o encerramento, essa funcionalidade se faz necessária pelo fato de as cooperativas deixarem o atendimento em aberto para que o associado acione mesmo depois o horário.

O associado chama no canal e é direcionado para a fila de atendimento mesmo depois do horário e esse fica aguardando por até 96 horas da sua última interação. Quando recepcionado pelo colaborador em dia e horário útil e a sessão já estiver encerrada a conversa é retomada através de um template enviada pelo usuário.

OBS:  Essa conversa é atribuída de forma automática ao usuário assim que ele fica online na plataforma, respeitando a ordem de entrada do associado no canal.

## REQ 51 - Definir status

Necessário que a plataforma de autonomia ao usuário de definir status;

- Online: disponível para receber atendimentos

- Pausa: não disponível para receber atendimentos

- Almoço; não disponível para receber atendimentos

- Treinamento; não disponível para receber atendimentos

- Ocupado: não disponível para receber atendimentos

OBS: Essa informação tem que ser visível para deve ficar visível para os demais usuários quando forem fazer transferência de atendimento.

## REQ 54 - Envio de mensagens ativas de forma individual

Enviar mensagens ativas de forma individual para contatos de associados e não associados que possam conter textos, imagens mídias etc. de forma individual sem passar pelo marketing clould. Essa funcionalidade é muito utilizada para a retomada de sessões encerradas pela Meta e para iniciar novas conversas com o associado.

Detalhes:

O usuário pode definir no momento do envio para onde ser o retorno no associado:

- Para si mesmo: atendimento atribuído diretamente ao usuário de imediato logo após o envio

- Para uma fila: atendimento é atribuído diretamente a uma fila do grupo definido que é definida no momento do envio. Associado não passa por um fluxo de BOT

- Para ninguém: caso o associado responda a mensagem o atendimento entra no fluxo de entrada do canal passando pela interação do BOT.

## REQ 60 - Filas de atendimento

Possibilidade de perfil de super administrador e Admin Sicredi, poderem criar, editar e excluir filas diretamente dentro da plataforma quando a configuração já foi feita do lado Sicredi.

## REQ 55 - Criação de filas do lado Sicredi

Hoje temos dois formatos de criação de filas,

- Sistema de encarreiramento: toda nova carteira quando criada, gera automaticamente uma nova fila na plataforma, e essa é replicada a partir do momento em que tem associado e gestor vinculado a ela.

- Sistema manual: Filas criadas de forma manual, de acordo com a criação de novos menus, centralização de atendimento, campanhas ou mesmo criação de filas somente para a transferência de atendimentos.

- Toda a madrugada é enviada de forma automática o arquivo com as novas filas para que seja atualizado na plataforma, hoje gira em torno de 250 mil filas

- Não podemos ter limitações para criação de filas na plataforma

## REQ 56 - NPS

Necessário que seja possível diretamente dentro da plataforma desenvolvimento de fluxos de NPS.

Detalhes:

- Associados em fluxos de NPS não recebem nenhum tipo de template em uma quarentena de 6 horas.

- Associados que começaram a responder a pesquisa NPS e pararam de responder recebem um alerta após uma hora para continuarem a responder.

- O fluxo de NPS deve ser criptografado, não pode ficar visível para as cooperativas

- Em tentativa de envio, de algum outro template para o associado, durante o período de NPS, o usuário deve receber um retorno que o associado está fluxo criptografado de NPS e o template não pode ser enviado, independe da forma de envio, individual, massificado(lote), via API ou via marketing cloud.

- Toda a decisão do usuário ao responder o fluxo precisa ser captado e consolidado/registrado em uma tabela para posterior analisado.

- Caso a cooperativa, consulte o histórico da conversa, nesta deve conter a informação tal sessão foi criptografadas, os demais históricos das conversas podem ser vistos normalmente.

- A NPS não pode ser entregue ao associado caso este esteja em atendimento com algum usuário.

OBS: Para os perfis, super administrador ou Administrador Sicredi o fluxo de NPS pode ser visto normalmente, sem nenhuma criptografia.

## REQ 57 - Encerramento por inatividade

Necessário que tenha a possibilidade de configurações de encerramento por inatividade.

Detalhes:

- Inatividade 06 horas: Sessões iniciadas por algum template de fluxo de NPS.

- Inatividade 12 horas no atendimento: encerramento da conversa que iniciou sessão, mas não deu continuidade no atendimento, não selecionou nenhuma opção do menu

- Inatividade 12 horas no Theo: Associado parado na inteligência artificial sem interação por um período de 12 horas.

- Inatividade 48 horas: sessão iniciada por templates que não tem interação do associado.

- Inatividade 96 horas: Qualquer conversa que esteja atribuída a uma fila, ou a um usuário e não tem nenhuma interação no período de 96 horas.

## REQ 58 - Tela Templates para visão, criação e exclusão

Necessário que tenha uma tela de criação e visão de templates. A tela é de extrema importância pois possuímos mais de 2600 templates ativos na plataforma, sendo eles simples, com botões e de fluxos. Essa tela deve ficar disponível para os perfis de Administradores.

Detalhes.

- Existem templates comuns a todos os grupos;

- Existem templates disponíveis apenas para grupos específicos; Templates criados em um grupo (sede) todas as agências abaixo da sua hierarquia tem a visão.

- Criar e excluir um template é exclusividade dos perfis Super Administrador e Admin Sicredi.

- Possibilidade de segmentar templates por grupos.

- Possibilidade de migração dos templates já existentes.

- Possibilidade de criar templates com Mídias (Imagem, vídeos, arquivos)

- Possibilidade de criar template de digitação livre.

- Possibilidade de criar template com cabeçalho e rodapé

- Possibilidade de criar template com botões.

Botões em templates

Necessário que a plataforma permita a criação de templates com botões vinculados às intenções de direcionamento (filas, links, intenções da inteligência artificial Theo, pula menus.)

OBS: A tela de criação do template deve ser simples e intuitiva.

## REQ 59 - Associado VIP

Necessário que a plataforma reconheça os associados que estão em uma lista VIP, para esses associados não é apresentado nenhum tipo de menu:

Detalhes:

- Cooperativa cadastrar o associado VIP previamente;

- Não tem restrição de quantidade de associado VIP;

- No cadastramento do VIP, a cooperativa informa a fila que o associado será atendido;

- Associados que tem mais de uma conta, não necessariamente será VIP em todos as contas;

- A qualquer momento a COOP pode fazer a remoção do associado do VIP

- Caso o associado queira ir para o menu para atendimento com a inteligência artificial, ele pode sair através de comando direto na conversa retornando para o menu;

- Não tem restrição de quantidade de associado VIP;

## REQ 61 - Filtro de filas

A plataforma conta com filtros prontos de filas de fácil usabilidade para os usuários.

Detalhes;

- Meus atendimentos:  atendimento que já estão atribuídos ao usuário;

- Meus chats com mensagens não lidas: atendimentos que já estão atribuídos ao usuário, mas que estão com mensagens dos associados ainda por ler;

- Meus chats recentes: chats que os usuários falaram recentemente;

- Meus chats em espera: chats colocados em espera pelo usuário;

- Minhas filas de atendimento: visão na tela de chat das filas que o usuário está vinculado, independente se está em atendimento com ele, com outro usuário, ou se ainda está em atendimento

- Filas do meu grupo: visão na tela de chats de todas a filas do grupo em que o usuário está vinculado, independente se está em atendimento com ele, com outro usuário, ou se ainda está em atendimento

- Histórico: visão de todos os atendimentos pertencentes ao grupo, independente se o associado está passando pelo BOT, se já está atribuído a uma fila, se já está sendo atendido por alguém, ou se a conversa já foi finalizada. Em histórico o usuário precisa encontrar qualquer conversa pertencente ao grupo, e grupos abaixo de sua hierarquia. No histórico o usuário pode fazer a busca das seguintes forma

- Nome do associado;

- Documento do associado;

- Conta do associado;

- Número de telefone de cadastro do associado;

- Número de telefone utilizado pelo associado (caso do contato tenha sido feito através de um número de telefone diferente do de cadastro).

- Por quem fez o atendimento do associado

- Em atendimento com: essa funcionalidade está disponível apenas para usuários com perfil de administrador seja ele cooperativa ou agência e esse consegue consultar por e-mail, ou nome do usuário todos os atendimentos atribuídos a ele. E consegue fazer a gestão destes atendimentos casos o usuário por algum motivo não conseguir dar sequência nos atendimentos.

## REQ 62 - Gestão de cargas do chat

As agências precisam ter a autonomia para alterar as cargas de chat de quem está atendendo, sem que seja um acesso full da Salesforce de setup para não gerar risco de segurança para a ferramenta.

Quem poderá alterar a gestão das cargas dos chats: Preferencialmente o usuário poderá alterar o seu e o administrador da cooperativa os usuários da cooperativa

## REQ 04 - Transferência entre habilidades/skill

Usuário que está atendendo não consegue realizar a transferência pelo componente padrão para outra habilidade. É necessário atualizar a habilidade através de outro componente, e a seguir, ir ao componente padrão para realizar a transferência.

1ª e 2ª ação da transferência

3ª e 4ª ação da transferência

Obs.: no segundo print aparece o fluxo de transferencia do MIAW Sicredi X e do chat das coops. Não conseguimos ocultar isso

## Restrição na visualização das habilidades

Na tela de visualização de filas, deverá restringir o que a cooperativa e usuário poderá visualizar, sem ver todas as filas que estão no contexto da plataforma.

Precisa respeitar a hierarquia.

## REQ 65 - Fluxos assíncronos

Possuímos fluxos assíncronos que atua com transacionais e chamadas de alguns serviços. Atualmente nestes fluxos, quando o associado está esperando o retorno no fluxo o Sicredi envia a mensagem no fluxo, na mesma sessão para dar o andamento. Hoje o timeout da estrutura é de 20 segundos.

Exemplos: Liveness, RPA´s e fluxo de feedback Theo;

## REQ 66 - API de notificações

Necessário que a plataforma contenha uma API de notificação, onde as cooperativas possam consumir para fazer automações de envio de notificação:

Através desta API, deve ser possível encaminhar qualquer tipo de template, sendo ele simples, ou com botões, sendo ele somente com textos ou com algum tipo de arquivo anexado (doc., PDF, txt, imagem, vídeo...) e após o envio desta notificação também consumir o retorno se a mensagem foi enviada, entregue, lida em casos de erro na entrega trazer o motivo de não ter sido entregue.

Necessário também que se possa definir retornos dos associados para uma fila específica, para uma fila de carteira ou direto para um usuário. Deve ser também parametrizável se o retorno será de imediato logo após o envio, ou somente após a resposta do associado.

Cada envio de notificação gera um custo para o Sicredi que deve ser rateado entre as cooperativas ou áreas que fazem uso do sistema.