Time alinhado com time do Fabricio

1 Technical Architect

1 Technical Consultant

½ Quality Assurance Consultant

Ver se vamos ter PM ou reusar do SWE com Luciano

Timeline sugerida:

2 semanas de discovery, define e design

3 semanas de desenvolvimento

3 semanas de uat/fine tunning

| Agent 2 (Employee Agent - PLM) | Creation of a human spec IA leveraged rule catalog to support further agentic expansion |
| --- | --- |
| Agent 2 (Employee Agent - PLM) | Implementation of an agent to assist employees with Product/Project Lifecycle Management (PLM) workflows. |

| Premises | Details |
| --- | --- |
| 1 | System Readiness: The underlying Salesforce environment (Sales Cloud, Service Cloud, or Data Cloud) and Agentforce licenses are provisioned and active. |
| 2 | API & External System Availability: The external NBO system required for Agent 3 is stable, fully documented, and possesses ready-to-use API endpoints. |
| 3 | Data Baseline: The existing Knowledge Base for Agent 1 contains accessible content ready for the "analysis and homogenization" phase. |
| 4 | Channel Configuration: The two channels (Physical and Digital) designated for Agent 4 lead qualification are already set up and successfully routing data into Salesforce. |
| 5 | Stakeholder Availability: Business users and subject matter experts will be available to participate in the defined UAT cycles for all four agents. |
| Premissas Bot 1 (KB) |  |
| ASSUMPTION: |  |
|  | - É de responsabilidade da Claro a governança e preparo do knowledge articles. Artigos devem ter Data Categories apropriadas configuradas |
|  | - Cliente fornecerá lista de FAQs ou queries mais comuns (10-15 exemplos) |

Guidelines.- Out of Scope

Offer Execution/Fulfillment: As explicitly noted in Agent 3 ("não ofertas"), the agent will only display purchase propensity parameters. The actual transactional execution, creation, or fulfillment of the offer is excluded.

Additional Channel Integration: Integrating or configuring lead qualification routing for more than the two specified channels (Physical and Digital) for Agent 4.

Knowledge Base Content Creation: Writing new knowledge base articles from scratch. The scope is strictly limited to the analysis and homogenization of existing content.

External System Development: Any development, bug fixing, or data modeling within the external NBO system itself; the scope is limited to consuming its data within Salesforce.

Broader Data Cleansing: Extensive data migration or org-wide data cleansing beyond the specific knowledge base homogenization mentioned for Agent 1.

1. O que é o PLM (um parágrafo)

PLM POC = pipeline de validação de catálogo de produtos nativo Salesforce para a Claro. Uma Demanda (Demanda__c) é um lote de validação que agrupa muitos Itens (Item_Demanda__c) mapeados a partir de um layout CSV corporativo. Cada item carrega TIPO_PRODUTO__c ∈ {Fone, BL, TV} que roteia para o conjunto de regras do tipo de produto. As regras são compiladas por LLM num AST (Plm_Rule_Spec__c.Spec_JSON__c) e executadas por um AST walker puro-Apex (PlmRuleSpecEvaluator). Demanda agrega-os e um prompt template Einstein produzindo uma narrativa de diagnóstico em HTML. Dois agentes Agentforce Employee conduzem o fluxo: Admin (compile-time: compilar/recompilar/status) e Ops (runtime: importar CSV / avaliar / diagnosticar).

2. ESCOPO — o que ESTÁ construído / dentro de escopo

2.1 Escopo de implementação (o que existe em código/metadata)

Capacidade

Componentes

Importação CSV (async-first)

DemandaAgentImportInvocable (async por default quando há contentDocumentId), DemandaCsvWizardController (cursor byte-offset + CPU guard), DemandaCsvImportQueueable, Plm_Csv_Import_State__c (cursor resumível), LWC demandaCsvWizard

Avaliação de regras

PlmRuleContextInvocable/Queueable (paginação Id-cursor), PlmRuleContextService (custom action decisionTableAction + resolução lazy de id da DT), PlmRuleSpecEvaluator (AST walker, cache estático de Pattern), verdicts → Item_Demanda__c.Avaliacao_Regras_JSON__c + Demanda__c.Resumo_Avaliacao_JSON__c

Compilação de regras (LLM)

PlmRuleSpecCompilerService (Prompt Template PLM_Rule_Compiler via ConnectApi.EinsteinLLM, applicationName obrigatório), PlmRuleSpecSchemaValidator, PlmRuleSpecCompileInvocable/BulkInvocable/Queueable, Track B PlmRuleSpecCompileBatch (chaveado por modo via Plm_Tenant__mdt.Compile_Mode__c)

Observabilidade + resiliência do compile

Plm_Compile_Snapshot__c (rollup Total_Ok/Failed/Chunks), PE Plm_Compile_Chunk__e → Plm_Compile_Chunk_Log__c (M-D, idempotency-token), DLQ Plm_Compile_DLQ__c + Plm_Eval_DLQ__c, Database.Finalizers de chain-death, PlmZombieReaperService (Schedulable 5-min), Plm_Batch_Error_Event_TriggerHandler

Narrativa de diagnóstico

PlmDiagnosticoNarrativaContextBuilder/Service/Queueable/Invocable, Prompt Template PLM_Diagnostico_Narrativa, HTML → Demanda__c.Diagnostico__c

UX Admin/Ops

LWCs plmProcessoHome, plmAvaliacaoPanel, plmRuleSpecsAdmin; FlexiPages; App PLM; tab PLM_Rule_Specs_Admin; permset Validacao_Engine_Access (+ permset de async access)

Agentforce

Agentforce_PLM_Admin (4 topics, compile-time) + Agentforce_PLM_Ops (6 topics, runtime), planner bundles, GenAI plugins, prompt templates

Configuração (tunables sem redeploy)

Plm_Tenant__mdt.default, Plm_Compile_Config__mdt.default, Aux_*__mdt (5 famílias, 66 linhas seed), Decision Tables PLM_RuleCatalog + PLM_FieldRuleMapper

2.2 Escopo de solução (capacidades funcionais)

- 3 tipos de produto validados: Fone, BL, TV (o catálogo BRE legado tinha 127 regras; os specs Lane B são compilados por LLM por productType|ruleId).

- 3 canais de severidade: ERRO (bloqueia Pre_Aprovado), AVISO, INFO.

- Seguro para grande volume de dados (LDV): cursor byte-offset no CSV + cursor por-Id na avaliação quebram os caps de OFFSET-2000 / CPU-síncrono-10s.

- Autoria de regras self-service via agente Admin (compilar/recompilar drifadas/status) sem redeploy.

- Loop de agente ponta-a-ponta: agente Ops importa → avalia → diagnostica; loop de correção realimenta a reavaliação.

2.3 Escopo de arquitetura (tenets de design travados)

- Async-first em tudo (chains Queueable/Batch; lane síncrona só enfileira, 0 callouts LLM).

- Cache de quatro tiers, sem Platform Cache (Map estático → Plm_Rule_Spec__c durável → Plm_Rule_Catalog_Cache__c → LDS). Restrição: STORM_PLM/Ibuy não alocam partição de Platform Cache.

- Progresso baseado em PE (publish append-only + rollup M-D) — sem contenção de hot-row; recordChunk R-M-W como fallback.

- Idempotente + replay-safe (Spec_Key__c + Source_Hash__c; token de idempotência SHA-256 no chunk log).

- DLQ-first no tratamento de falhas + recuperação de chain-death (Finalizer + Reaper + BatchApexErrorEvent).

- JSON como source-of-truth dos verdicts; os campos shadow *_BRE__c são "zombie" (mantidos, não-autoritativos).

- Envelope de governor orçado por lane (sync 10k CPU, async 60k CPU, PE 250k/dia).

## 3. PREMISSAS — orientadas aos templates de carga e ao catálogo de regras

As premissas estão organizadas por eixo: **(A) Template de carga (CSV)** — o contrato de entrada de dados; **(B) Catálogo de regras** — o contrato de definição/compilação das regras; **(C) Plataforma** — pressupostos técnicos que sustentam A e B.

### 3.A — Template de carga (CSV de Demanda)

| # | Premissa | Fonte / consequência se falsa |

|---|---|---|

| TC1 | **Template canónico de carga** = Solução baseada nos arquivos recebidos de Carga de Import e Regras de avaliação|

| TC2 | **`TIPO PRODUTO ∈ {Fone, BL, TV}` é a routing key** — decide qual subconjunto do catálogo roda no item. | Blank → INFO sintético em todas as linhas. Mistura de tipos no mesmo CSV é aceita (`ProductTypes_Mistos`). |

| TC3 | **Contrato de aceite do ficheiro**: UTF-8; LF (CRLF aceito); aspas duplas p/ vírgula ou quebra literal; decimal ponto (`49.50`); data `yyyy-MM-dd` (preferível) ou `dd/MM/yyyy`; boolean lowercase `true\|1\|sim\|s`; checkboxes S/N normalizados (`normalizeSimNao`). | Fora do contrato → aviso `Linha N — <campo>: invalid` ou coerção errada. |

| TC4 | **Limites de carga**: ≤ 6.000.000 chars (`PLATFORM_MAX_STRING_CHARS`, reject acima → split em uploads); ≤ 10.000 linhas em modo síncrono (`MAX_LINHAS`) — acima dispara chain assíncrona (cursor byte-offset resumível em `Plm_Csv_Import_State__c`). | Ficheiro grande sem o caminho async → estouro de CPU/heap. |

| TC7 | **Mapeamento coluna → campo é 1:1**; colunas não-mapeadas (`CSV_COL_IGNORADA`: `ID DEMANDA`, `POSSUI ANEXO`, `CRIADO POR`, `DATA CRIAÇÃO`) são descartadas em silêncio (útil p/ CSV legado). | Coluna duplicada → última vence (sem proteção). |

| TC8 | **FLS de carga**: campos de destino exigem create-access no permset `Validacao_Engine_Access` (`isCreateable()` no controller). | Sem FLS → linha rejeitada na importação. |

### 3.B — Catálogo de regras

| # | Premissa | Fonte / consequência se falsa |

|---|---|---|

| CR1 | **Catálogo-fonte = DSL pt-BR** (uma regra por bloco), chaveado por `productType + ruleId`. | É a entrada humana; **não** se escreve o AST à mão. |

| CR2 | **Compilação é por LLM**: `PlmRuleSpecCompilerService` chama o Prompt Template `PLM_Rule_Compiler` (Einstein) → emite AST → `upsert Plm_Rule_Spec__c (Spec_Key__c='productType\|ruleId', Spec_JSON__c=ast, Status__c='Active')`. | Sem `applicationName` (P-C2) → falha de compilação. |

| CR3 | **Avaliação é determinística, sem LLM** — `PlmRuleSpecEvaluator` percorre o AST → `Verdict ∈ {PASS, FAIL, NOT_APPLICABLE, NOT_COMPILED, EVAL_ERROR}`. `expected="FAIL"` (fail-on-true: match no predicate ⇒ violação). | Spec não-compilada ⇒ `NOT_COMPILED` (não trava o item silenciosamente). |

| CR4 | **Identidade da regra**: `ruleId` regex `^REG-\d{3}$`; `uniqueKey` `^(Fone\|BL\|TV):REG-\d{3}$`; `severity ∈ {ERRO, AVISO, INFO}` (só `ERRO` bloqueia `Pre_Aprovado`). Numeração independente por ProductType. | `uniqueKey` é prefixo em `Motivos_BRE__c`; colisão quebra rastreabilidade. |

| CR5 | **Detecção de drift por `Source_Hash__c`**; recompila drifadas via agente `Agentforce_PLM_Admin` (capability bulk, `dryRun=true` default) sem redeploy. Spec com schema inválido **não** vira `Active` (fica `Drift`/`Failed`). | Idempotência: `Spec_Key__c + Source_Hash__c` evita re-LLM redundante. |

| CR6 | **Lookups do catálogo resolvem em compile-time, não em runtime**: famílias `Aux_*__mdt` (5, 66 linhas seed) + Decision Tables `PLM_RuleCatalog` + `PLM_FieldRuleMapper`. | Runtime só percorre AST puro (CPU < 50 ms/record). |

| CR7 | **Operador fora da allowlist de 21** exige extensão de schema (patch em `PlmRuleSpecSchemaValidator` + `PlmRuleSpecEvaluator`) — hand-off BA → Dev. | Sem extensão → validação rejeita a regra. |

### 3.C — Plataforma (sustenta A e B)

| # | Premissa | Fonte / consequência se falsa |

|---|---|---|

| PC1 | **Einstein / Prompt Templates exigem `additionalConfig.applicationName='PromptTemplateGenerationsInvocable'`.** | Fix D1; sem isso → `INTERNAL_ERROR` org-wide. Obrigatório em todo `generateMessagesForPromptTemplate` (compile + diagnóstico). |

| PC2 | **Sem partição de Platform Cache** em STORM_PLM / Ibuy. | Cache via Map estático + `Plm_Rule_Spec__c` durável + SOQL em `Spec_Key__c`. |

| PC3 | **Tunables são CMDT-driven** (`Plm_Tenant__mdt`, `Plm_Compile_Config__mdt`) — flipáveis em runtime, sem redeploy (ex.: `Compile_Mode__c` queueablebatch; chunk size; teto de CPU). | Premissa de operabilidade do catálogo + carga. |

| PC4 | **Quick-deploy é rejeitado** em ambos os orgs (`CannotQuickDeployError`); deploys vão diretos com `--test-level RunSpecifiedTests`. | Status cross-org §0. Auto-rollback em falha de teste preservado. |

| PC5 | **Campos required / Master-Detail NÃO podem aparecer em `<fieldPermissions>` do permset.** | Lição D3/D4; auto-granted via objectPermissions, FLS explícito = erro de deploy. |

---

## 4. FORA DE ESCOPO — explicitamente NÃO neste POC

### 4.2 Fora de escopo de solução

- Tipos de produto **além de Fone / BL / TV**.

- **Ingestão Bulk API 2.0** para CSVs > 6 MB (backlog W3.1).

- **Avaliador de regras Batchable** para demandas > 50k itens (backlog W3.2); avaliação atual é Queueable Id-cursor.

- **Roll-ups Apex custom** para os 6 campos summary de `Demanda__c` (backlog W3.3) — ainda roll-up nativo/derivado de JSON.

- **Sweep do import-state CSV** (`Running`→`Failed` em heartbeat obsoleto) — backlog W3.5, não construído.

- Hardening de produção: **split de permset** (Operator vs Admin), caps de complexidade regex (Sec R5), postura de segurança pré-prod — todos adiados (backlog W3.4/W3.8).

### 4.3 Fora de escopo de arquitetura

- **Platform Cache** como tier (premissa P2 proíbe).

- **Multi-org / packaging** (managed package, namespace) — `namespace: ""`, single-tenant trial.

- **Integração cross-system** (MuleSoft, APIs externas, CDC para warehouse) — nenhuma no PLM; CSV é a única ingestão.

- **Plataformas de dados não-Salesforce** (Data Cloud / Snowflake / dbt) — fora do POC.

- **Streaming em tempo real para consumidores externos** — uso de PE é interno (progresso de compile) apenas.